ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏ

ԸՆԹԱՑԻԿ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

2024

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

I.	ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ	2

II.	ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄԱՍ	3

III.	ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ	5

IV.	ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	6

V.	ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ	8

VI.	ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ	9

VII.	ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ	11

VIII.	ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՅԼ ՓԱՍՏԵՐ	25

IX.	ՀԵՏՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ	36

X.	ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	48

XI.	ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ	50

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄԱՍ

| Հաշվեքննության հիմքը | Հաշվեքննիչ պալատի 2023 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 188-Ա որոշում։ |
| --- | --- |
| Հաշվեքննության օբյեկտը | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։ |
| Հաշվեքննության առարկան | 2023 թվականի պետական բյուջեի տարեկան մուտքերի ձևավորման և ելքերի իրականացման կանոնակարգված գործունեություն: |
| Հաշվեքննության առարկայի չափանիշները | «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենք, «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ կառավարության 29.12.2022 թվականի «ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» թիվ 2111-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 10-ի N168-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» որոշում և այլ իրավական ակտեր։ |
| Հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը | 2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ: |
| Հաշվեքննության կատարման ժամկետը | 2024 թվականի հունվարի 8-ից մինչև 2024 թվականի ապրիլի 30-ը: |
| Հաշվեքննության մեթոդաբանությունը | Հաշվեքննությունն իրականացվել է «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի, Հաշվեքննիչ պալատի ֆինանսական, համապատասխանության և պետական բյուջեի երեք, վեց, ինն ամիսների և տարեկան կատարման հաշվեքննության ուղեցույցների համաձայն։ Իրականացվել է ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննություն, որի ընթացքում կիրառվել են զննում, դիտարկում, հարցում, վերլուծական ընթացակարգ և վերահաշվարկ ընթացակարգերը: |
| Հաշվեքննությունն իրականացրած կառուցվածքային ստորաբաժանում | Հաշվեքննությունն իրականացվել է Հաշվեքննիչ պալատի վեցերորդ վարչության կողմից, որի աշխատանքները համակարգում է Հաշվեքննիչ պալատի անդամ Հակոբ Միհրանյանը։ |

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Նախարարություն - Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն,

ՊԵԿ - Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե,

ՆԳՆ - Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն,

ՃՈ – ճանապարհային ոստիկանություն,

ՔՏՀԱ - Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչություն,

ԷԿԵՆԳ - Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ,

PPCM համակարգ - Գնումների պլանավորում և պայմանագրերի կառավարում (Procurement Planning and Contract Management) էլեկտրոնային համակարգ։

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

2023 թվականի ընթացքում 362 գնման պայմանագրերի շրջանակներում իրականացվել են 69,455,865.0 հազ. դրամ ընդհանուր արժեքով շինարարական աշխատանքներ, որոնց դիմաց վճարվել է ընդամենը 66,917,987.9 hազ. դրամ։ Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ վճարումները կատարվել են կանխավճարներ նախատեսված լինելու դեպքում՝ դրա համար սահմանված ընթացակարգերի պահպանմամբ, իսկ կատարողականների դիմաց վճարումների դեպքում՝ ընդունված հաշիվների հիման վրա կազմված հանձնման-ընդունման արձանագրություների համաձայն, սակայն գնումների PPCM համակարգում դրանք չեն հրապարակվել։ Փաստացի շուրջ 67 մլրդ դրամի կատարողական փաստաթղթերի թափանցիկությունը և հրապարակայնությունն ապահովված չէ։

Ճանապարհային նշանների, գծանշման աշխատանքների համապատասխանությունը ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին ստուգվում է ակնադիտական եղանակով, մինչդեռ գծանշման լուսանդրադարձման գործակցի, հաստության, լուսաանդրադարձիչ մակերևույթ ունեցող ճանապարհային նշանների լույսի ուժի և այլ բնութագրիչների՝ գործող նորմատիվ իրավական ակտերի, ստանդարտների պահանջներին համապատասխանությունը հնարավոր է պատշաճ գնահատել միայն համապատասխան սարքավորումների միջոցով։

Ճանապարհների պահպանման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրերում և դրանց անբաժանելի մաս կազմող՝ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին համաձայնագրերում, ինչպես նաև հանձնման-ընդունման արձանագրություններում բացակայում են պահպանության ենթակա ճանապարհահատվածների տեղամասերի նշակետերը, ինչը հնարավորություն չի ընձեռում նույնականացնել, թե ամբողջ ճանապարհի երկարության որ հատվածներն են պահպանվել և սպասարկվել։

Նախարարության կողմից 2023 թվականի ապրիլի 14-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/3Շ պայմանագրում՝ ի թիվս Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի վերականգնման և բարելավման աշխատանքների, ներառվել են նաև 113,469.9 հազ. դրամի խմելու և ոռոգման խողովակների փոխարինման, ջրագծերի վերակառուցման, գազատարի վերատեղադրման, օպտիկամանրաթելային մալուխների մոնտաժային աշխատանքներ, որոնք գործող օրենսդրության համաձայն՝ պետք է կատարվեին դրանց սեփականատերերի հաշվին։ Նշվածի մասով 2023 թվականի ընթացքում պետական բյուջեի միջոցներով կատարված ծախսը կազմել է 56,126.5 հազ. դրամ։ Համանման անհամապատասխանություն արձանագրվել էր նաև 2021 թվականի տարեկան կատարման հաշվեքննության ընթացիկ եզրակացությամբ։

Նախարարության 2023 թվականի Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության (հաշվեկշռի) ցուցանիշների համաձայն՝ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ «Համակարգչային ծրագրեր» (1313) հաշվում չեն հաշվառվել «Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների բնագավառում լիցենզավորված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվական բազա» և «Համայնքների/բնակավայրերի վարչական տվյալների շտեմարանի հարթակ» համակարգչային ծրագրերը։ Վերջինում, Նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝ 2019 թվականի դրությամբ նախատեսված 40,360 տվյալներից մուտքագրվել են ընդամենը 8,365 տվյալներ, սակայն շտեմարանի շահագործման մեկնարկի, ծախսված ֆինանսական միջոցների, սպասարկման պատասխանատուի և սեփականության պատկանելության վերաբերյալ տեղեկատվությանը Նախարարությունը չի տիրապետում։

Հաշվապահական հաշվառման նպատակով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի՝ «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հիմնական միջոցների գույքագրման և վերագնահատման մասին» թիվ 264-Ն որոշմամբ սահմանված՝ հիմնական միջոցների գույքագրում և վերագնահատում չի իրականացվել (վերջին վերագնահատումն իրականացվել Է 2017 թվականին)։

Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության շրջանակներում «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության միասնական շտեմարան (inspect.am)» համակարգի և երթևեկության անվտանգությանը վերաբերելի այլ թվային կամ էլեկտրոնային համակարգերի միջև ավտոմատացված կամ էլեկտրոնային կապեր առկա չեն։

«Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների բնագավառում լիցենզավորված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվական բազա» ներմուծվում են փաստաթղթերի լուսապատճենները, որոնք թվայնացված չեն, ինչի հետևանքով սահմանափակվում է դրանցում առկա տվյալների հետագա մշակման հնարավորությունը։ Ներմուծված տվյալների փոփոխության դեպքերի կամ անվավեր դառնալու ռիսկերը չեն կառավարվում։

«inspect.am» էլեկտրոնային համակարգում ներկայացված չէ տեխնիկական զննություն անցած տրանսպորտային միջոցի՝ թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլ հանդիսանալու վերաբերյալ տեղեկատվություն, մինչդեռ «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ թողարկման տարեթվից հաշված` 10-ից ավելի տարվա արտադրության թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների դեպքում տեխնիկական զննությունն իրականացվում է 6 ամիսը մեկ անգամ պարբերականությամբ։

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից Նախարարությունում 2023 թվականի պետական բյուջեի երեք, վեց և ինն ամիների կատարման հաշվեքննության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ եզրակացություններով կատարված 7 առաջարկությունները և արձանագրված 9 անհամապատասխանություններն ընդունվել են հաշվեքննության օբյեկտի կողմից։ Անհամապատասխանություններից 3-ը վերացված են և առաջարկություններից 3-ի հիման վրա Նախարարությունը ձեռնարկել է միջոցառումներ, որոնց արդյունքում խնդրո առարկաները լուծված են, իսկ մնացածը՝ կատարման ընթացքում են (IX բաժին – Հետհսկողական գործընթաց)։

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Նախարարությունից պահանջվել և ստացվել է ամբողջական տեղեկատվություն, որի ուսումնասիրությամբ, ինչպես նաև օգտվելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության գանձապետական վճարահաշվարկային էլեկտրոնային համակարգերի շտեմարաններից և հասանելի այլ պաշտոնական աղբյուրներից, ստացվել է բավարար տեղեկատվություն սույն հաշվեքննությունն իրականացնելու համար։

Նախարարության 2023 թվականի տարեկան ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննության արդյունքներով արձանագրված անհամապատասխանությունները, այլ փաստերը և հետհսկողական գործընթացը ներկայացված են սույն ընթացիկ եզրակացության 7-ից 9-րդ բաժիններում։

Հաշվեքննության արձանագրությունը 19.04.2024թ.-ին ուղարկվել է հաշվեքննության օբյեկտին, որի վերաբերյալ հաշվեքննության օբյեկտի կողմից արձագանքը ստացվել է 03.05.2024թ. թիվ ԳՍ/23.1/13966-2024 գրությամբ և այն ու դրա առնչությամբ հաշվեքննողների մեկնաբանությունները ներկայացված են սույն ընթացիկ եզրակացության համապատասխան բաժիններում։

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

«Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով որպես կատարող Նախարարությանը նախատեսվել է հատկացնել 127,023,297.9 հազ. դրամ, հետագա փոփոխությունների արդյունքում այն ավելացել է 41,622,849.98 հազ. դրամով և կազմել 168,646,147.88 հազ. դրամ (Հավելված 1, 2):

Նախարարության կողմից ծախսերը կատարվել են 162,274,669.97 հազ. դրամ գումարով և կազմել ծրագրային ցուցանիշի 96.22%։

Ստորև ներկայացված է կատարողականն ըստ առանձին ծրագրերի (Աղյուսակ 1).

Աղյուսակ 1																	(հազ.դրամ)

| Ծրագիր | Ծրագրի անվանում | Տարեկան պլան | Տարեկան ճշտված պլան | Փաստ | Փաստացի ծախս |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդամենը |  | 127,023,297.90 | 168,646,147.88 | 162,274,669.97 | 159,865,878.86 |
| 1001 | Տարածքային կառավարման ոլորտում քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգի իրականացում | 1,571,564.40 | 2,048,166.23 | 2,035,058.16 | 2,034,177.31 |
| 1015 | Սոցիալական փաթեթների ապահովում | - | 76,536.00 | 71,160.00 | 71,160.00 |
| 1019 | Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր | 6,258,541.10 | 4,342,302.20 | 4,257,290.57 | 4,257,290.57 |
| 1038 | Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների մասնագիտական վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում | 14,594.20 | 14,594.20 | 13,497.17 | 13,497.17 |
| 1040 | Կոշտ թափոնների կառավարում | 2,260,514.60 | 664,885.10 | 546,101.50 | 546,101.50 |
| 1049 | Ճանապարհային ցանցի բարելավում | 61,400,928.30 | 101,935,164.70 | 98,570,056.71 | 95,578,214.15 |
| 1072 | Ջրամատակարարաման և ջրահեռացման բարելավում | - | 80,999.40 | 80,999.40 | 80,999.40 |
| 1073 | Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծառայություններ | 29,362.70 | 29,362.70 | 29,362.70 | 29,362.70 |
| 1075 | Մշակութային ժառանգության ծրագիր | 297,759.30 | 420,459.30 | 420,369.30 | 420,369.30 |
| 1077 | Երկաթուղային ցանցի զարգացում | 370,090.00 | 427,532.40 | 427,532.40 | 427,532.40 |
| 1110 | Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն | 7,080.00 | 8,940.00 | 8,940.00 | 8,940.00 |
| 1146 | Հանրակրթության ծրագիր | 19,011,748.80 | 18,835,973.60 | 18,397,062.40 | 18,397,062.40 |
| 1148 | Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր | 76,096.00 | 72,421.40 | 72,048.00 | 72,048.00 |
| 1157 | Քաղաքային զարգացում | 14,436,573.20 | 19,418,291.40 | 17,212,758.75 | 17,796,691.05 |
| 1167 | Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր | 947,020.70 | - | - | - |
| 1168 | Արվեստների ծրագիր | 457,064.60 | 457,064.60 | 457,064.60 | 457,064.60 |
| 1171 | Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարում | 37,033.70 | 40,264.20 | 40,264.20 | 40,264.20 |
| 1183 | Ապահով դպրոց | - | 73,682.50 | 11,982.50 | 11,982.50 |
| 1186 | Բնագիտական նմուշների պահպանություն և ցուցադրություն | 308,016.70 | 308,016.70 | 308,016.70 | 308,016.70 |
| 1189 | Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր | 11,047,296.80 | 12,232,714.80 | 12,210,738.80 | 12,210,738.80 |
| 1192 | Կրթության որակի ապահովում | 438,196.20 | 438,445.75 | 388,699.20 | 388,699.20 |
| 1198 | Մշակութային և գեղագիտական դաստիարակության ծրագիր | 60,353.90 | 60,353.90 | 60,353.90 | 60,353.90 |
| 1205 | Սոցիալական ապահովություն | 2,000.00 | 2,000.00 | 853.37 | 853.37 |
| 1212 | Տարածքային զարգացում | 6,385,672.60 | 5,676,382.00 | 5,676,382.00 | 5,676,382.00 |
| 1232 | Էներգաարդյունավետության ծրագիր | 1,605,790.10 | 981,594.80 | 978,077.64 | 978,077.64 |
| 8975 | Նախորդ տարիների դեբիտորական և/կամ կրեդիտորական պարտքեր | - | - | - | - |

ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԱՐՏԱՑՈԼԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄ

### Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման № 1 հավելվածի 110-րդ կետի պահանջների նկատմամբ։

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման № 1 հավելվածի 110 րդ կետի համաձայն՝ «Էլեկտրոնային եղանակով իրականացվող գնումների դեպքում պայմանագրի կատարման արդյունքի ընդունման հետ կապված սույն բաժնով սահմանված գործողություններն իրականացվում են գնումների պլանավորման, պայմանագրերի կառավարման և հաշվետվողականության ենթամոդուլի (PPCM)` էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով՝ համակարգ ներմուծելով հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ հաստատված եզրակացությունը։»։

Որպես պատասխանատու ստորաբաժանում՝ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի միջոցով 2023 թվականի ընթացքում իրականացվել են 362 գնման պայմանագրեր՝ 69,455,865.0 հազ. դրամ ընդհանուր արժեքով, որոնց դիմաց վճարվել է ընդամենը 66,917,987.9 hազ. դրամ (Աղյուսակ 2)։

Աղյուսակ 2										ՀՀ դրամ

| Ծրագրի անվանում | Պայմանագրերի քանակ | Պայմանագրի գումար | Վճարված գումար |
| --- | --- | --- | --- |
| Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում | 273 | 61,857,664,685 | 59,695,056,091 |
| Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանում, ընթացիկ պահպանում և շահագործում | 58 | 6,866,828,940 | 6,516,462,002 |
| Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում | 31 | 731,371,405 | 706,469,903 |
| Ընդամենը | 362 | 69,455,865,030 | 66,917,987,995 |

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ վճարումները կատարվել են կանխավճարներ նախատեսված լինելու դեպքում՝ դրա համար սահմանված ընթացակարգերի պահպանմամբ, իսկ կատարողականների դիմաց վճարումների դեպքում՝ ընդունված հաշիվների հիման վրա կազմված հանձնման-ընդունման արձանագրություների համաձայն, սակայն գնումների PPCM համակարգում դրանք չեն հրապարակվել։ Փաստացի շուրջ 67 մլրդ դրամի կատարողական փաստաթղթերի թափանցիկությունը և հրապարակայնությունն ապահովված չէ։

#### Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանք

Հայտնում ենք, որ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը, չնայած առկա տեխնիկական խնդիրներին, միջոցներ է ձեռնարկել միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման վերաբերյալ պայմանագրերի շրջանակներում համապատասխան հանձնման-ընդունման արձանագրությունները PPCM համակարգ մուտքագրելու ուղղությամբ։

#### Հաշվեքննողների մեկնաբանություն

Ընդունվել է ի գիտություն։

### Առկա է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ կետի պահանջի նկատմամբ։

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ կետի՝ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը:

Նախարարությունը 2023 թվականի հունիսի 30-ին հրապարակել է ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/17Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի հունիսի 29-ին կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/17Շ-1 (Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ) և ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/17Շ-2 (Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ) ծածկագրերով պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն։

ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/17Շ-2 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել և պայմանագիրն օրենքի ուժով համարվում է լուծված, քանի որ պայմանագրի կնքումից (29.06.2023թ.) անցել է 6 ամսից ավելի ժամանակ։ Նշված տեղեկատվությունը հրապարակված չէ PPCM համակարգում։

Նշված անհամապատասխանություններ արձանագրվել են նաև ՏԿԵՆ 2023 թվականի պետական բյուջեի վեց և ինն ամիսների կատարման հաշվեքննությունների ընթացքում։

#### Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանք

Վերոգրյալի վերաբերյալ հայտնում ենք, որ PPCM համակարգում նման տեղեկատվություն ներբեռնելու հնարավորությունը բացակայում է, համակարգում տեսանելի են այն պայմանագրերը, որոնց համար նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ։ Հայտնում ենք, որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ մասը վերաբերվում է գնման ընթացակարգերին՝ գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվում է պայմանագիր: Գնման ընթացակարգը ավարտվում է պայմանագրի կնքմամբ: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ գնումների պաշտոնական տեղեկագրում վերոնշյալ հիմքով պայմանագրերի լուծման վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի հրապարակվում, քանի որ դրանք օրենքի ուժով են լուծվում («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մաս):

#### Հաշվեքննողների մեկնաբանություն

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածը սահմանում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու դեպքերը, որի 3-րդ կետի պահանջն է՝ չկայացած գնման ընթացակարգի վերաբերյալ հայտարարության հրապարակումը տեղեկագրում։

Հաշվեքննության օբյեկտի կողմից ներկայացված առարկությունն ընդունելի չէ, քանի որ ֆինանսական միջոցների չնախատեսվելու փաստը հանգեցրել է պայմանագիրն օրենքի ուժով լուծված համարելուն, ինչը նշանակում է, որ գնման ընթացակարգը չի կայացել։ Հետևաբար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն՝ հայտարարությունը պետք է հրապարակվի գնումների տեղեկագրում։

«ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

### Ճանապարհային գծանշմանը ներկայացվող պահանջների պահպանման վերաբերյալ արձանագրում

### Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունվարի 10-ի թիվ 113-Ն որոշմամբ հաստատված «Ճանապարհային գծանշմանը ներկայացվող պահանջները, դրա կիրառման կանոններ»-ի 22-րդ կետով սահմանված պահանջների հետ։

Համաձայն վերը նշված որոշմամբ հաստատված «Ճանապարհային գծանշմանը ներկայացվող պահանջներ, դրա կիրառման կանոններ»-ի 2-րդ բաժնով սահմանված են գծանշմանը, դրա տեխնիկական, շահագործական վիճակներին և կիրառման կանոններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները, այդ թվում.

- գծանշման համարները, պատկերները, չափերն ու գույնը,

- ուղղաձիգ գծանշում կատարելիս՝ նախագծային դրույթից դրանց շեղումը չպետք է գերազանցի 10 սմ-ն,

- գծանշումը երթևեկելի մասի մակերևույթից չպետք է բարձր լինի 6 մմ,

- վարորդների տեսողական կողմնորոշման համար կիրառվող լուսանդրադարձիչները` ինքնուրույն կամ հորիզոնական գծանշման հետ զուգակցված, երթևեկելի մասի մակերևույթից չպետք է բարձր լինեն 20 մմ,

- չոր վիճակում գծանշման համար պայծառությունը,

- չոր ծածկույթի դեպքում օրվա մութ ժամերի պայմանների համար լուսանդրադարձումը,

- անձրևի և թաց ծածկույթի դեպքում օրվա մութ ժամերի պայմանների համար լուսանդրադարձումը,

- չոր վիճակում ցրված լույսի կամ արհեստական լուսավորության դեպքում լուսարտացոլումը,

- հորիզոնական գծանշման գործառական երկարակեցությունը,

- հորիզոնական գծանշման մակերեսի քայքայման ու մաշվածքի թույլատրելի չափը,

- գծանշման կառչման գործակիցը։

Պատվիրատուի կողմից աշխատանքներն ընդունելիս չեն ստուգվել վերը նշված պայծառության, լուսանդրադարձման, լուսարտացոլման և այլ գործակիցների համապատասխանությունը գործող պահանջներին:

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ ճանապարհային նշանների, գծանշման աշխատանքների համապատասխանությունը ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին ստուգվում է ակնադիտական եղանակով։ Մինչդեռ գծանշման լուսանդրադարձման գործակցի, հաստության, լուսաանդրադարձիչ մակերևույթ ունեցող ճանապարհային նշանների լույսի ուժի գործակցի՝ գործող նորմատիվ իրավական ակտերի, ստանդարտների պահանջներին համապատասխանությունը հնարավոր է պատշաճ ստուգել միայն համապատասխան սարքավորումների միջոցով, որի պարագայում հնարավոր կլինի բարձրացնել հսկողության արդյունավետությունը՝ ապահովելով առավել անվտանգ երթևեկություն։

2023 թվականի 3-րդ եռամսյակում «Ճանապարհային Դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից հայտարարվել է սարքավորումների ձեռքբերման, մասնավորապես՝ գծանշման տեսանելիության ստուգման սարքի, ճանապարհային նշանների լուսանդրադարձակման գործակցի չափման սարքի և գծանշման հաստության չափման սարքի ձեռքբերման մրցութային գործընթաց՝ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան։ Ապրանքների ձեռքբերման նախահաշվային արժեքը կազմել է 20,286.0 հազ. դրամ։ Մրցութային գործընթացի արդյունքում հանթող է ճանաչվել «ՇԱԸ Ակտիվ» ՍՊԸ-ն, որի հետ 26.09.2023թ․ կնքվել է պետության կարիքների համար ապրանքների մատակարարման թիվ ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2023/05 պայմանագիրը, որի ընդհանուր արժեքը 3 սարքավորումների համար կազմում է 15,681.4 հազ. դրամ։

2023 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում շրջանառվել է Կառավարության որոշման նախագիծ, որով առաջարկվել է վերոնշյալ պայմանագրի ֆինանսավորման համար ՀՀ 2023թ․ պետական բյուջեի 1049 ծրագրի 11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառման «1. Ավտոճանապարհների ձմեռային և ընթացիկ պահպանում» հոդվածի «1.1 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային և ընթացիկ պահպանում» ենթահոդվածի գումարներից կատարել վերաբաշխում և 15,681.4 հազ. դրամի չափով ուղղել ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի 1049 ծրագրի 11004 «Ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի հսկողություն, ուսումնասիրություններ և փորձաքննություններ» միջոցառման կատարմանը։

Ֆինանսների նախարարության 14․11.2023թ N01/9-1/22208-2023 գրությամբ մերժվել է ֆինանսավորման հայտը և առաջարկվել է հետևյալը․ «Նկատի ունենալով, որ ՀՀ կառավարության 06.08.2021թ. N 1298-Ա որոշմամբ հիմնադրամին վերապահված է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու գործառույթ, առաջարկում ենք պահանջվող սարքավորումների ձեռք բերումն իրականացնել հիմնադրամի ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված միջոցների հաշվին»։

Հաշվի առնելով վերոգրյալը, «Ճանապարհային Դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից վերանայվել է 2024 թվականի գնումների պլանը և նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ վերոնշյալ սարքավորումների ձեռքբերման համար։

2024 թվականի փետրվարի 29-ին կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր «ՇԱԸ Ակտիվ» ՍՊԸ-ի հետ, համաձայն որի սահմանվել է ֆինանսական ժամանակացույցը և սարքավորումների ձեռքբերումը նախատեսվել է իրականացնել մինչև 2024 թվականի ապրիլի 29-ը։

### Ճանապարհահատվածների ընթացիկ պահպանման և սպասարկման աշխատանքների վերաբերյալ արձանագրում

### Առկա է անհամապատասխանություն «Գնումների մասին» ՀՀ օրնեքի 13-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջների նկատմամբ։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրնեքի 13-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն՝ գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամբողջությամբ և հստակ նկարագրեն ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները` բացառելով տարակերպ մեկնաբանությունը։

Պետության կարիքների համար ճանապարհների պահպանման աշխատանքների կատարման պետական գնման Պայմանագրի 3-րդ կետի 3.1. ենթակետով սահմանված է, որ մինչև պայմանագրով աշխատանքների կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը՝ յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 10-րդ աշխատանքային օրը, պատվիրատուին է տրաամդադրում իր կողմից ստոորագրված՝ աշխատանքը պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 1419-Ն որոշման 42-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը, իսկ էլեկտրոնային գնումների «ARMEPS» համակարգի միջոցով նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը։ Նշված որոշմամբ հաստատված Ձև 3-ով ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ատոմոբիլային ճանապարհի պահպանման ամփոփագիրը պետք է պարունակի տեղեկատվություն ճանապարհի պահպանվող տեղամասի՝ նշակետերի (կմ-ից կմ) վերաբերյալ։

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ ճանապարհների պահպանման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրերում և դրանց անբաժանելի մաս կազմող՝ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին համաձայնագրերում բացակայում են պահպանության ենթակա ճանապարհահատվածների տեղամասերի նշակետերը (Հավելված 3)։

Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների պահպանման վերաբերյալ պայմանագրերի անբաժանելի մասը կազմող համաձայնագրերի հավելված 2-ի 3-րդ սյունակում նշված են սպասարկող կապալառուի կողմից տվյալ տարածաշրջանի սպասարկման ենթակա ճանապարհահատվածների ընդհանուր երկարությունները՝ 1 ընդհանուր թվով, իսկ սյունակ 6-ում՝ տվյալ ժամանակահատվածում սպասարկվող հատվածի երկարությունը՝ ըստ ճանապարհների սպասարկման պահանջվող մակարդակների (լավ, միջին, բավարար, վատ)՝ կրկին 1 ընդհանուր թվով։

Փաստացի առկա է իրավիճակ, երբ հնարավոր չէ նույնականացնել թե ամբողջ ճանապարհի երկարության որ հատվածներն են ենթակա պահպանման և սպասարկման։

Նույն իրավիճակն առկա է նաև հանձնման-ընդունման գործընթացի պարագայում։ Այսպես. հանձնման-ընդունման արձանագրություններում բացակայում է տեղեկատվություն ճանապարհահատվածների փաստացի սպասարկված տեղամասերի նշակետերի վերաբերյալ։ Հանձնման-ընդունման արձանագրության նմուշը ներկայացված է Հավելված 4-ով։

Փաստացի նաև նշված աշխատանքների կատարողական փաստաթղթերի թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման № 1 հավելվածի 110-րդ կետի պահանջների համաձայն ապահովված չէ։

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ

### Առկա է անհամապատասխանություն «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջի նկատմամբ։

Համաձայն վերը նշված օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի՝ ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտում և (կամ) պաշտպանական գոտում գտնվող հաղորդակցուղիները և այլ շինություններն ու հարմարանքները ճանապարհի վերակառուցման կամ նորոգման դեպքում պետք է տեղափոխվեն կամ վերաշինվեն դրանց սեփականատիրոջ հաշվին:

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ Նախարարության և «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ միջև 2023 թվականի ապրիլի 14-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/3Շ պայմանագրում՝ ի թիվս Վանաձոր - Ալավերդի - Վրաստանի սահման Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի վերականգնման և բարելավման աշխատանքների, ներառվել են նաև հետևյալ աշխատանքները.

- խմելու և ոռոգման խողովակների փոխարինում, ջրագծերի վերակառուցում՝ 76,553.9 հազ. դրամ,

- գազատարի վերատեղադրում՝ 27,875.8 հազ. դրամ,

- BEELINE-ի և ROSTELECOM-ի օպտիկամանրաթելային մալուխների մոնտաժային աշխատանքներ՝ 9,040.2 հազ. դրամ։

Վերը թվարկված աշխատանքները նախատեսվել է կատարել պետական բյուջեի միջոցներով, մինչդեռ պետք է կատարվեին դրանց սեփականատերերի հաշվին։ Նախատեսված աշխատանքների ընդհանուր արժեքն ըստ պայմանագրով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվի կազմել է 113,469.9 հազ. դրամ։

Խմելու և ոռոգման խողովակների փոխարինման, ջրագծերի վերակառուցման աշխատանքների մի մասն իրականացվել է 2023 թվականին, որի դիմաց 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ 1 կատարողական ակտի համաձայն վճարվել է 44,903.3 հազ. դրամ։

Հաշվեքննությամբ պարզվել է նաև, որ Նախարարության և «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ միջև 2023 թվականի ապրիլի 14 ին կնքված՝ Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/3Շ պայմանագրում ժամանակավոր գազատարի կառուցման աշխատանքներ ներառված չեն եղել, սակայն 2023 թվականի դեկտեմբերի 13-ին կողմերի միջև կնքված թիվ 3 համաձայնագրով կատարված փոփոխությունների արդյունքում դրանք ավելացվել են ծավալաթերթ-նախահաշվում։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի թիվ 1 կատարողական ակտի համաձայն ժամանակավոր գազատարի կառուցման աշխատանքներն իրականացվել են 2023 թվականին, որի դիմաց կատարվել է 11,223.2 հազ. դրամի վճարում։

Օպտիկամանրաթելային մալուխների մոնտաժային աշխատանքներ 2023 թվականի ընթացքում չեն իրականացվել և տեղեափոխվել են 2024 թվական։

Փաստացի պետական բյուջեի միջոցներով կատարվել է 56,126.5 հազ. դրամի ծախս, որը պետք է կատարվեր սեփականատերերի հաշվին։

#### Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանք

14.04.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆՀԲՄԱՇՁԲ-2023/3Շ պայմանագրի շրջանակներում, ի թիվս այլնի, հաղորդակցուղիների փոխարինման, վերակառուցման և մոնտաժային աշխատանքների ներառմանը, ապա տեղեկացնում ենք, որ նշված պայմանագրով հիմնանորոգման ենթակա ճանապարհը նախատեսված է եղել հիմնանորոգել Ասիական Զարգացման բանկի (այսուհետ՝ ԱԶԲ) աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ-6, Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակերում։ Ծրագրի ազդեցությունների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվել են ԱԶԲ Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության (2009) պահանջներով և դրա հիման վրա մշակված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 1274-Ն որոշմամբ հաստատված «Հողերի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը և դրա փոխհատուցման սկզբունքները» N 3 հավելվածի (այսուհետ՝ ՀՕՏՇ) պահանջներով:

Ճանապարհաշինարարական ծրագրի շրջանակներում հաղորդակցուղիների տեղափոխման հարցին ԱԶԲ-ն անդրադարձել է Հայաստան կատարված իր մի շարք առաքելությունների ընթացքում, որտեղ հստակ արձանագրել է, որ ճանապարհաշինարական ծրագրի շրջանակներում ազդակիր հաղորդակցուղիների սեփականատերերը Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության (2009) տեսակետից հանդիսանում են ազդեցության ենթակա անձինք, հետևաբար հաղորդակցուղիների տեղափոխումը հանդիսանում է Ծրագրի մաս և ՀՀ պարտավոր է ապահովել դրանց վերականգնումը։ Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ միջազգային պայմանագրով ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, Ծրագրի բնականոն ընթացքն ապահովելու նպատակով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 16-ի թիվ 633-Ա որոշմամբ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը թույլատրվել է ձեռք բերել Մ-6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում հաղորդակցուղիների տեղափոխման նախագծային, հեղինակային և տեխնիկական հսկողության ծառայություններ։

Վերոգրյալով պայմանավորված և ելնելով ՀՀ կողմից կնքված միջազգային պայմանագրերի պահանջներից՝ հաղորդակցուղիների տեղափոխման աշխատանքներն ընգրկվել են Ծրագրի կապալառուների շինարարական պայմանագրերի ծավալներում։ Հիշյալ որոշման հիման վրա 19.07.2016թ. ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության և «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ միջև կնքվել է նախագծերի պատրատման և ծախսերի գնահատման աշխատանքների կատարման ՏԿՆ-ԲԸՀԱՇՁԲ-2016/1 պետական գնման պայմանագիր։

Հետագայում որոշվել է Մ-6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ՊԿ384+50-ՊԿ481+40 /ՊԿ467+50-ՊԿ473+61/ տեղամասի (Օձունի խաչմերուկի /Մ6 և Հ35/ ավտոճանապարհների փոխհատում) վերականգնման և բարելավման աշխատանքներն իրականացնել պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։

Այսինքն՝ չնայած այն հանգամանքին, որ վերը նշված ճանապարհահատվածի վերականգնման և բարելավման աշխատանքներն իրականացվել են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, այնուամենայնիվ վերջինիս շարունակել է հանդիսանալ Ծրագրի առընչվող մաս և վերջինիս հետ կապված սոցիալական հարցերը կարգավորվել են Ծրագրի պահանջներին համապատասխան։

#### Հաշվեքննողների մեկնաբանություն

Հաշվեքննության օբյեկտի կողմից ներկայացվածը չի հերքում հաշվեքննությամբ արձանագրվածը։ Ներկայացված բացատրություններն ընդունելի չեն, քանի որ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացված վերականգնման և բարելավման աշխատանքները վերը նշված օրենքի համաձայն պետք է իրականացվեին դրանց սեփականատերերի հաշվին։

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

### Շենքերի վերագնահատման գործընթացը

### Առկա է անհամապատասխանություն ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի՝ «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հիմնական միջոցների գույքագրման և վերագնահատման մասին» N 264-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված պահանջի կատարման նկատմամբ։

Վերը նշված որոշման 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանվել է, որ կազմակերպությունները հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ պարտավոր են հաշվապահական հաշվառման նպատակով գույքագրել, վերագնահատել հիմնական միջոցները և դրանց արդյունքներն արտացոլել նոր համակարգին անցնելու տարվա ֆինանսական հաշվետվություններում, ինչպես նաև հիմնական միջոցների գույքագրման և դրանց վերագնահատման արդյունքների մասին տեղեկությունները, սահմանված ձևաչափով ներկայացնել Լիազոր մարմնին:

Հաշվեքննությամբ պարզվել է, որ հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման գործընթացը սկսվել է 2019 թվականից և ավարտվել 2022 թվականին, սակայն 2017 թվականից ի վեր շենքերի վերագնահատում չի կատարվել՝ դրանք հաշվառվում են կադաստրային արժեքով:

Ֆինանսների նախարարի 2014 թվականի հոկտեմբերի 24-ի թիվ 725-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտի «Չափումը ճանաչումից հետո» ենթաբաժնի 11.29 պարագրաֆի համաձայն նախատեսվում է, որ շենքերը և հողամասերը որպես ակտիվ ճանաչվելուց հետո պետք է հաշվառվեն վերագնահատված արժեքով, ինչն իրենից ներկայացնում է դրանց իրական արժեքը վերագնահատման ամսաթվի դրությամբ` հանած կուտակված մաշվածությունը։

Ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի մարտի 9-ի՝ «ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման նպատակով հողամասերի և շենքերի իրական արժեքով գնահատման ուղեցույցը հաստատելու մասին» թիվ 143-Ա հրամանով հաստատվել է ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություներում հաշվապահական հաշվառման նպատակով հողամասերի և շենքերի իրական արժեքով գնահատման ուղեցույցը: Վերջինիս նպատակ է՝ տրամադրել ՀՀ Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտի պահանջներին համապատասխան, հանրային հատվածի կազմակերպությունների հողամասերի և շենքերի իրական արժեքով գնահատելու մեթոդաբանությունը:

#### Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանք

Հայտնում ենք, որ չնայած ՀՀՀՀ ստանդարտի 11.29 պարագրաֆում նշվում է, որ շենքերը և հողամասերը որպես ակտիվ ճանաչվելուց հետո պետք է հաշվառվեն վերագնահատված գումարով, այնուամենայիվ, հաջորդ՝ 11.30 պարագրաֆում էլ նշվում է, որ շենքերի և հողամասերի վերագնահատման անցկացման ժամկետները սահմանում է հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող լիազոր մարմինը, որն էլ մինչ օրս չի սահմանել։

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Ֆինանսների նախարարի 09.03.2019թ. N 143-Ն հրամանով, որի համար հիմք է հանդիսացել ՀՀՀՀ ստանդարտի 11.30 պարագրաֆը, հաստատվել է ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման նպատակով հողամասերի և շենքերի իրական արժեքով գնահատման ուղեցույցը, որի 7-րդ բաժնի 26-րդ կետով նշված է, որ այն դեպքում, երբ որևէ հողամասի կամ շենքի իրական արժեքի գնահատման համար, առանց անհարկի ծախսումների և ջանքերի, հնարավոր չէ որոշել հողամասի կամ շենքի իրական արժեքը, որպես տվյալ հողամասի իրական արժեք ընդունվում է այդ հողամասի կամ շենքի կադաստրային արժեքը։

#### Հաշվեքննողների մեկնաբանություն

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի 264-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի համաձայն՝ հանրային հատվածի կազմակերպություններն օրենքի համաձայն սահմանված ժամանակացույցով նախատեսված` հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցման տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ պարտավոր են հաշվապահական հաշվառման նպատակով գույքագրել, վերագնահատել հիմնական միջոցները և դրանց արդյունքներն արտացոլել նոր համակարգին անցնելու տարվա ֆինանսական հաշվետվություններում: Հաշվեքննության օբյեկտի կողմից ներկայացված փաստարկը չի հերքում հաշվեքննությամբ արձանագրվածը և ընդունելի չէ։

### Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառման վերաբերյալ արձանագրում

### Առկա է անհամապատասխանություն Ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի հունվարի 30-ի «ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպեթյունների ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթը հաստատելու մասին» թիվ 27-Ն հրամանի հավելվածի ծանոթագրությունների 6-րդ կետի պահանջների նկատմամբ։

Վերը նշված հրամանի հավելվածով հաստատվել է հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթը: Համաձայն հրամանի՝ ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է դիտարկվեն դրանց բաղկացուցիչ մասը կազմող «Ծանոթագրությունների» հետ մեկտեղ, որի 6-րդ կետը վերաբերում է «Ոչ նյութական ակտիվ»-ներին: Այստեղ ներկայացված են դրա բաղկացուցիչ տարրերը, մասնավորապես.

ա) համակարգչային ծրագրեր,

բ) լիցենզիաներ, արտոնագրեր և այլ իրավունքներ,

գ) բաղադրատոմսեր, բանաձևեր, մոդելներ,

դ) ապրանքանիշերի անվանումներ,

ե) գրականության և արվեստի բնօրինակներ,

զ) հետախուզման և գնահատման ոչ նյութական ակտիվներ,

ը) չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) ոչ նյութական ակտիվներ,

է) այլ ոչ նյութական ակտիվներ:

Նախարարության 2023 թվականի Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության ցուցանիշների համաձայն՝ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ «Համակարգչային ծրագրեր» (1313) հաշվում արտացոլվել են 66,131.0 հազ. դրամ արժեքով համակարգչային ծրագրեր, մասնավորապես.

- «Արաքս-3» ծրագիր՝ 834.0 հազ. դրամ,

- «ՀԾ-Ձեռնարկություն» համակարգ՝ 1,910.0 հազ. դրամ,

- «Գազաբալոնների վկայագրման էլեկտրոնային շտեմարան»՝ 23,400.0 հազ. դրամ,

- «Երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման և սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման համակարգ»՝ 39,987.0 հազ. դրամ:

Վերը նշված հաշվեկշռային հաշվում չեն հաշվառվել հետևյալ համակարգչային ծրագրերը.

- «Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների բնագավառում լիցենզավորված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվական բազա»,

- «Համայնքների/բնակավայրերի վարչական տվյալների շտեմարանի հարթակ»։

Նախարարության կողմից ներկայացված տեղեկատվության համաձայն՝ «Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների բնագավառում լիցենզավորված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվական բազա» ծրագիրը ստեղծվել է 2015 թվականին և պարունակում է մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների բնագավառում լիցենզավորված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների բնագավառում լիցենզիա և ներդիրներ տրամադրելուց հետո բազա է մուտքագրվում ուղևորոփոխադրումներում ներգրավվող տրանսպորտային միջոցների տվյալները։ Տվյալ պահին բազան այլ համակարգերի հետ կապված չէ, սակայն տեխնիկական սպասարկումը վերականգնելուց հետո հնարավոր է ապահովել կապը տեսչական մարմնի և Պարեկային ծառայության հետ։ Ներկայումս բազային հասանելիություն չկա, սակայն «ԷԿԵՆԳ»-ի հետ ընթանում են աշխատանքներ՝ բազան վերականգնելու և ըստ անհրաժեշտության պետական մարմինների հասանելիություն ապահովելու նպատակով։

Նախարարությունը չի տիրապետում «Համայնքների/բնակավայրերի վարչական տվյալների» շտեմարանի շահագործման մեկնարկի, ծախսված ֆինանսական միջոցների, հարթակի սպասարկման պատասխանատուի, ծրագրային ապահովվման պատասխանատուի և հարթակի սեփականության պատկանելության վերաբերյալ տեղեկատվությանը։

ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԱՅԼ ՓԱՍՏԵՐ

- ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄ

Հաշվեքննության շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունների և տրամադրված տեղեկատվության համաձայն Նախարարության կողմից շահագործվում են 14 տեղեկատվական շտեմարաններ, համակարգեր և գրանցամատյաններ։ Դրանցից էլեկտրոնային են 9-ը, մնացածը՝ վարվում են թղթային եղանակով (Հավելված 5)։

Հաշվեքննութամբ պարզվել է, որ.

- Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության շրջանակներում «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության միասնական շտեմարան (inspect.am)» համակարգի և երթևեկության անվտանգությանը վերաբերելի այլ թվային կամ էլեկտրոնային համակարգերի միջև ավտոմատացված կամ էլեկտրոնային կապեր առկա չեն։ Օրինակ՝ «Գազաբալոնների վկայագրման» էլեկտրոնային շտեմարանի հետ կապ առկա չէ, որի հետևանքով «inspect.am» համակարգը հնարավորություն չի ստեղծում տեխնիկական զննության ժամանակ ստանալ տեղեկատվություն վերասարքավորված տրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրված գազաբալոնային սարքավորումների ստուգաչափումների վերաբեյալ։

- Նախարարության հաշվեկշռային հաշվում հաշվառված «Ճանապարհային ցանցի կառավարման» համակարգի (ներդրվել է 2018-2019թթ.) գործունակությունը գտնվում է ոչ լիարժեք վիճակում.

  - համակարգը չի ստանում տեղեկատվություն մի շարք կառույցների/օբյեկտների վերաբերյալ (Ոստիկանություն, հիվանդանոց, ճանապարհի սպասարկում, ԱԻՆ և այլն),

  - համակարգում չեն ստացվում տվյալներ կատարվող/կատարված իրադարձությունների վերաբերյալ,

  - համակարգում չեն ստացվում նախատեսված տվյալների հիմնական մասը (մերկասառույց, ձյուն, մառախուղ, խցանումներ, շինարարական աշխատանքներ, փակ ճանապարհներ և այլն),

  - համակարգի Mobile հավելվածը կիրառելի չէ, քանի որ օգտագործման ընթացքում առաջանում են մի շարք սխալներ։

- «Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների բնագավառում լիցենզավորված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվական բազա» ներմուծվում են փաստաթղթերի լուսապատճենները, որոնք թվայնացված չեն, ինչի հետևանքով սահմանափակվում է դրանցում առկա տվյալների հետագա մշակման հնարավորությունը։ Ներմուծված տվյալների փոփոխության դեպքերի կամ անվավեր դառնալու ռիսկերը չեն կառավարվում, մասնավորապես.

  - Ներդրված չէ թվային ինքնաշխատ համակարգ, որը հնարավորություն կընձեռի իրական ժամանակում ստանալ տեղեկատվություն անվավեր/ժամկետանց վարորդական վկայականների վերաբերյալ, որի արդյունքում հնարավոր կլինի կառավարել լիցենզավորման գործընթացը։

  - Ներդրված չէ թվային ինքնաշխատ համակարգ, որը հնարավորություն կընձեռի իրական ժամանակում ստանալ տեղեկատվություն ավտոմեքենաների անվավեր/ժամկետանց տեխնիկական անձնագրերի վերաբերյալ, որի արդյունքում հնարավոր կլինի կառավարել լիցենզավորման գործընթացը։

  - Ներդրված չէ թվային ինքնաշխատ համակարգ, որը հնարավորություն կընձեռի իրական ժամանակում ստանալ տեղեկատվություն լիցենզիա ստացած վարորդների կողմից կատարված այն մեքենաների օտարման գործարքների վերաբերյալ, որոնց համար տրամադրվել են լիցենզիաները։ Լիցենզավորման պայմաններին բավարարելու դեպքում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների լիցենզիաները տրամադրվում են որոշակի մեքենաների համար՝ ներդիրի վրա նշելով ավտոմեքենայի տվյալները։

- Նախարարության կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն՝ «Համայնքների/բնակավայրերի վարչական տվյալների շտեմարանի հարթակում» 2019 թվականի դրությամբ նախատեսված 40,360 տվյալներից մուտքագրվել են 8,365 տվյալներ։

- Թղթային եղանակով են վարվում հետևյալ գրանցամատյանները.

  - բեռնափոխադրման թույլտվությունների տրամադրման վերաբերյալ գրանցամատյաններ,

  - միջպետական ոչ կանոնավոր փոխադրումների գրանցամատյան,

  - ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական մեքենաների և մեխանիզմների, ձյունագնաց, ջրային, երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների կադաստրի վարման գրանցամատյան,

  - քաղաքացիներին անվճար երթևեկության իրավունքի վկայականների տրամադրման գրանցամատյան,

  - չմասնատվող բեռ փոխադրող թույլատրելի առավելագույն զանգվածը գերազանցող և (կամ) մեկ սռնու վրա ընկնող բեռնվածքը գերազանցող ծանրաքաշ և (կամ) մեծ եզրաչափերը գերազանցող տրանսպորտային միջոցին մեկանգամյա երթուղու թույլտվության գրանցամատյան։

Վերը թվարկված խնդիրների արդիականությունը բխում է Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրով սահմանված առաջնահերթ նպատակներից։ Թվային արդիական միջավայրի ստեղծումը ռազմավարական նշանակություն ունի պետության համար, քանի որ այն համարվում է կառավարման, արտադրության, առաջխաղացման արդյունավետ գործիք։

#### Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանք

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 7.1 կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն՝ տեխնիկական զննություն իրականացնողն էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ստուգում է տեխնիկական զննության ներկայացված տրանսպորտային միջոցի սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար վերասարքավորված լինելու դեպքում ավտոտրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված գազաբալոնների պարբերական վկայագրման հանգամանքը։ Այս պահանջի կատարումն ապահովելու նպատակով բոլոր տեխնիկական զննության լիցենզավորված կազմակերպություններն ապահովված են գազաբալոնների էլեկտրոնային շտեմարանի մուտքի հնարավորությամբ, որի շնորհիվ ապահովված է երկու շտեմարանների միջև կապը: Նախարարության կողմից տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության տվյալների նոր էլեկտրոնային համակարգի /շտեմարանի/ ձեռքբերումից հետո սույն գործողությունը կիրականացվի ինքնաշխատ եղանակով՝ բացառելով մարդկային գործոնը։

Հաշվեքննողի կողմից նշված փաստերն ամբողջովին վերաբերում են մատուցվող ծառայությունների թվայնացման և էլեկտրոնային ինքնաշխատ համակարգերի ներդրման գործընթացին, որի ուղղությամբ Նախարարությունում առկա են արդեն նախագծված և թեսթավորման փուլում գտնվող և նախագծային փուլում գտնվող գործընթացներ։ Մասնավորապես՝

- ԷԿԵՆԳ-ի հետ համատեղ նախագծված է ծանրաքաշ կամ մեծ եզրաչափերով բեռների փոխադրման թույլտվությունների տրամադրման էլեկտրոնային համակարգ, որի գործարկմամբ թույլտվությունների տրամադրման ամբողջ գործընթացը կիրականացվի թվային տիրույթում՝ Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի, Ճանապարհային ոստիկանություն ծառայության և ՏԿԵ նախարարության փոխկապակցված համակարգում։ Համակարգը ապահովելու է էլեկտրոնային եղանակով հայտերի ընդունումը, Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի և Ճանապարհային ոստիկանություն ծառայության կողմից համաձայնությունների կամ անցագրերի տրամադրումը և Նախարարության կողմից ինքնաշխատ եղանակով համապատասխան թույլտվության արտածումը։ Համակարգը կապահովի նաև թվային եղանակով գրանցամատյանի վարման հնարավորություն։ Նշված համակարգը թողարկման փուլում է, ընթանում են ենթաօրենսդրական ակտերում իրավական արձանագրումները։

- Ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական մեքենաների և մեխանիզմների, ձյունագնաց, ջրային, երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների կադաստրի գրանցամատյանի վարման գործընթացը գործնականում արդեն թվայնացված է և գործառույթը փոխանցվել է Ճանապարհային ոստիկանություն ծառայությանը։

- Բեռնափոխադրման թույլտվությունների տրամադրման գործընթացի ամբողջովին թվային տիրույթում իրականացումը կապված է գործընկեր պետությունների հետ ընթացող փոխադարձաբար թվային տիրույթում թույլտվությունների փոխանակման վերաբերյալ երկկողմ համաձայնությունների հետ, քանի որ բեռնափախադրումների թույլտվությունները երկրների միջև փոխանակվող, տվյալ երկրների կողմից կնիքով և ստորագրությամբ հաստատված ձևաթղթեր են և ձևաթղթի բնօրինակը պետք է լինի փոխադրողի մոտ, ինչը կարգավորվում է համապատասխան միջպետական համաձայնագրերով։ 2025 թվականին թվայնացված կլինեն ՏՆԵԿ թույլտվությունների տրամադրման գործընթացը։

- Պլանավորվել է Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների բնագավառում լիցենզավորված անձանց տեղեկատվական բազան փոխանցել ԷԿԵՆԳ-ին։ ԷԿԵՆԳ-ի կողմից բազայի տեխնիկական հնարավորությունների և տեխնիկական վիճակի գնահատումից հետո նախատեսվում է այն ինտեգրել տեղեկատվական այլ համակարգերին՝ մասնավորապես մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների գործընթացի համար անհրաժեշտ տեղեկատվության փոխանակման համար։ Հաշվի առնելով գոյություն ունեցող բազայի տեխնիկական մաշվածությունը՝ որպես հարցի լուծման պահեստային տարբերակ է ընդունվում նաև ԷԿԵՆԳ-ի կողմից նոր էլեկտրոնային համակարգի ծրագրավորումը այն դեպքում, եթե գործող համակարգի տեխնիկական վիճակը հնարավորության չտա այն փոխկապակցելու տեղեկատվական գործող համակարգերին։

Համայնքների/բնկավայրերի վարչական տվյալների շտեմարանի հարթակի մասով հայտնում ենք, որ համայնքների վարչական շտեմարանը դա excel ծրագրով հավաքագրված աշխատանքային տեղեկատվություն է, որի նպատակն է՝ աշխատանքների առավել արդյունավետ կազմակերպումը։ Այդ տեղեկատվությունը զուտ աշխատանքային կարիքների համար է։

Ճանապարհային ցանցի կառավարման համակարգում առկա խնդիրների վերաբերյալ հայտնում ենք, որ բջջային հավելվածի լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ է միացնել գլոբալ տեղորոշման համակարգը։ Խնդիրներ կարող են առաջանալ նաև կապի խափանման կամ ներբեռնման ընթացքում թույլտվությունների սահմանափակման դեպքում։

#### Հաշվեքննողների մեկնաբանություն

Հաշվեքննությամբ արձանագրվածն ընդունվել է հաշվեքննության օբյեկտի կողմից։ Վերջինիս կողմից ներկայացված՝ կատարման ենթակա միջոցառումները կուսումնասիրվեն հետագա հաշվեքննությունների շրջանակներում։

Ճանապարհային ցանցի կառավարման համակարգի մասով, հաշվեքննության օբյեկտի արձագանքը ստանալուց հետո կատարվել է կրկնակի ուսումնասիրություն՝ հաշվի առնելով նաև նշված հնարավոր սահմանափակումները։ Ուսումնասիրության արդյունքնում պարզվել է, որ նախկինում արձանագրված բոլոր խնդիրները նույնությամբ դեռևս առկա են։

- ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՉՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄ

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացը հաշվառվում է «inspect.am» էլեկտրոնային համակարգով։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ համակարգում ներկայացված չէ տեխնիկական զննություն անցած տրանսպորտային միջոցի՝ թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլ հանդիսանալու վերաբերյալ տեղեկատվություն։

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ թողարկման տարեթվից հաշված` 10-ից ավելի տարվա արտադրության թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների դեպքում տեխնիկական զննությունն իրականացվում է 6 ամիսը մեկ անգամ պարբերականությամբ։

Հաշվեքննության ընթացքում Հաշվեքննիչ պալատի 28.02.2024թ. գրությամբ հայցվել է տեղեկատվություն ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների կողմից իրականացված տեխնիկական զննության դեպքերի վերաբերյալ։ Ստացված տեղեկատվության ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ 2023 թվականին իրականացված Հայաստանի Հանրապետությունում շահագործվող տրանսպորտային միջոցների 514,630 տեխնիկական զննության դեպքերից 154,198-ը (29.9%) կատարվել են «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված ժամկետների խախտումներով, մասնավորապես.

- 12 ամսից ավելի ուշացման դեպքեր՝ 1,834

- 6-12 ամիս ուշացման դեպքեր՝ 29,144

- 3-6 ամիս ուշացման դեպքեր՝ 25,224

- 1-3 ամիս ուշացման դեպքեր՝ 33,530

- Մինչև 1 ամիս ուշացման դեպքեր՝ 64,466

Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի նպատակը երթևեկության անվտանգության ապահովումն է։ Ներկայումս մեծ տարածում է ստացել էլեկտրոնային հարթակների միջոցով մարդատար տաքսի ծառայությունների մատուցումը, որի դեպքում տաքսու տարբերանշանի առկայությունը պարտադիր պայման չէ։

Հաշվի առնելով վերը նշված հանգամանքները, ինչպես նաև ժամկետների խախտմամբ դեպքերի զգալի քանակը, առավել քան արդիական է «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության միասնական համակարգի» համար մշակվող նոր տեխնիկական առաջադրանքում նաև հետևյալ պահանջի ներառումը. Տեխնիկական զննությունն անցնող տրանսպորտային միջոցի՝ մարդատար տաքսի ավտոմոբիլ հանդիսանալու վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում։

Նշված խնդրի կարգավորման նպատակով անհրաժեշտ է քննարկել նաև ծանուցումների ինքնաշխատ համակարգի ներդրման հնարավորությունը՝ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետների խախտումներով իրականացված տեխնիկական զննության դեպքերի կրճատման նպատակով։ Համակարգը կարող է ինքնաշխատ կերպով հայտնաբերել տեխնիկական զննության ժամկետների ավարտման դեպքերը, որից հետո տրանսպորտային միջոցների շահագործողներին ուղարկել համապատասխան ծանուցումներ՝ տեխնիկական զննություն իրականացնելու նպատակով։

- ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄ

«ՀՀ կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի հավելվածի 14-րդ կետով սահմանվել են Նախարարության կողմից քաղաքականության մշակման և իրականացման ոլորտները, մասնավորապես՝ ընդերքօգտագործման բնագավառում՝

- ընդերքօգտագործման և ընդերքի պահպանության,

- լիցենզավորման և թույլտվությունների տրամադրման,

- ընդերքի ողջամիտ ու համալիր օգտագործմանը նպաստելուն ուղղված,

- երկրաբանական տեղեկությունների միասնական համակարգի ստեղծման, վարման և տնօրինման,

- պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի կառավարման և անվտանգ օգտագործման։

Նախարարության քաղաքականությունն ընդերքօգտագործման բնագավառում ապահովում է ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրումը սահմանված պահանջներին համապատասխան, ընդերքի մասին երկրաբանական և այլ տեղեկատվության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության, ընդերքի օգտագործման և պահպանության ոլորտում պետական նորմավորման, ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեության հրապարակայնության աշխատանքների իրականացումը, նպաստում է ընդերքի ողջամիտ և համալիր օգտագործմանը։

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի թիվ 1902-Լ որոշման թիվ 1 հավելվածով հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի «Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» բաժնի 13.1-ին կետով ամրագրված է «Ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի ջրակետերի (հորատանցք, աղբյուր) գույքագրում» միջոցառումը։

«Ընդերքի մասին» ՀՀ օրենսգրքի 11-րդ կետի համաձայն՝ ՀՀ ընդերքը պետության բացառիկ սեփականությունն է, որը կարող է տրամադրվել օգտագործման միայն երկրաբանական ուսումնասիրությունների և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով և ընդերքի տեղամասերը չեն կարող լինել առուվաճառքի, գրավի առարկա կամ օտարվել այլ ձևով:

Նախարարության «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվել է «ՀՀ ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի ջրակետերի (հորատանցք, աղբյուր) գույքագրում» միջոցառումը և ներկայացվել հաշվետվություն (Այսուհետ՝ Հաշվետվություն), որով արձանագրվել են հանքային ջրերի հանքավայրերում անհամապատասխանություններ «Ընդերքի մասին» ՀՀ օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի պահանջների նկատմամբ, մասնավորապես՝ Արզականի և Վանաձոր քաղաքի Մոսկովյան 50 հասցեում գտնվող հանքային ջրերի հորատանցքերը գտնվում են ֆիզիկական անձանց կողմից սեփականաշնորհված հողամասերում: Հաշվետվությամբ արձանագրվել են նաև սանիտարական վիճակի, ջրերի որակի և այլ խնդիրների վերաբերյալ անհամապատասխանություններ։

Նույն օրենսգրքի 17-րդ հոդվածով սահմանված են ընդերքի օգտագործման և պահպանության ոլորտում լիազոր մարմինների՝ այդ թվում Նախարարության իրավասությունները, մասնավորապես.

  - ընդերքօգտագործման ոլորտում պետական քաղաքականության մշակումը և իրականացման ապահովումը,

  - ընդերքի ողջամիտ և համալիր օգտագործման և պահպանության պետական ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը,

  - ընդերքօգտագործման ոլորտում իրավահարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի մշակումը,

  - օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռի վարումը, օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքի տեղամասերի պետական հաշվառման իրականացումը, հանքավայրերի և օգտակար հանածոների երևակումների պետական կադաստրի վարումը,

  - ընդերքօգտագործման համար անհրաժեշտ թույլտվությունների ու համաձայնությունների տրամադրումը,

  - ընդերքի օգտագործման գործընթացը կարգավորող, պետական կառավարումն ապահովող նորմատիվ ակտերի, ինչպես նաև ընդերքի օգտագործման համար պահանջվող նորմերի ու կանոնների մշակումը և ընդունումը,

  - ընդերքօգտագործման պայմանագրերի կնքումը,

  - երկրաբանական տեղեկության միասնական համակարգի ստեղծումը, վարումը և տնօրինումը,

  - ընդերքօգտագործման բնագավառում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված սահմանափակումների կիրառումը,

  - հանքային ջրերի պաշարների ողջամիտ և համալիր օգտագործման սկզբունքից ելնելով՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված պաշարների սահմաններում մեկ կամ ավելի ընդերքօգտագործողներին ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրումը։

Ոլորտի զարգացման ռազմավարությամբ իրականացված միջոցառումների ակնկալվող արդյունքները և ազդեցությունը հաշվեքննելու նպատակով տեղեկատվություն է պահանջվել Հաշվետվությունում առկա անհամապատասխանությունների և թերությունների վերացման ուղղությամբ ձեռնարկված և ծրագրավորված միջոցառումների վերաբերյալ՝ ըստ ժամանակացույցի և միջոցառումներն իրականացնող ստորաբաժանումների, որին ի պատասխան Նախարարությունից ստացվել է հետևյալ տեղեկատվությունը.

«Հաշվետվության համաձայն դաշտային աշխատանքների ընթացքում բացահայտվել է, որ 52 չշահագործվող հանքային ջրերի հորատանցքերից 20 հորատանցք փաստացի ֆիզիկապես գոյություն չի ունեցել, լիկվիդացված և/կամ կոնսերվացված են մեկական հորատանցքեր, խցանված/փակված՝ 3 հորատանցք։ Վերը նշված 25 հորատանցքերը չեն գույքագրվել։ Հաշվետվությամբ փաստացի չշահագործվող հորատանցքերի թիվը ոչ թե 52 է այլ 27: Ընդհանուր առմամբ հանքային ջրերի պաշարներով հաստատված 80 հորատանցքերից առկա են միայն 55-ը։ Հաշվի առնելով գույքագրման արդյունքները՝ անհրաժեշտություն կառաջանա իրականացնել հանքավայրերի պաշարների վերագնահատում՝ հանքային ջրերի պաշարների իրական տեղեկատվությունը պետական հաշվեկշռում ներառելու և ընդերքօգտագործման իրավունքի տրամադրման գործընթացը արդյունավետ կիրառելու համար։ Հանքավայրերի պաշարների հետագա վերագնահատման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել երկարաժամկետ (3 տարի) մշտադիտարկումներ, որը հնարավոր չէ իրականացնել նախարարության լիազորությունների շրջանակներում։ Հաշվետվությունում նշված ընկերություններին տրամադրված թույլտվություններում հայտնաբերված հորատանցքերի սխալ համարակալման դեպքերի մասով Նախարարությունն ընկերություններին կծանուցի օրենքով սահմանված կարգով՝ թույլտվություններում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ Ընդերքօգտագործման իրավունքով չծանրաբեռնված հորատանցքերի վրա, որոնցից հանքային ջուրը ինքնահոս եղանակով թափվում է, անհրաժեշտ է տեղադրել ջրակարգավորիչ սարքավորումներ, որի մասով Նախարարությունը առաջարկություն կներկայացնի համապատասխան գերատեսչություններին։ Ինչ վերաբերվում է Արզականի հանքավայրի N2/74 հորատանցքին, որը գտնվում է ֆիզիկական անձի կողմից սեփականաշնորհված հողի մեջ, որտեղ կառուցվել է առանձնատուն, կամ Վանաձոր քաղաքի Մոսկովյան 50 հասցեում գտնվող N 33/71 հորատանցքին, որը կահույքի խանութ-սրահում է, ապա Նախարարությունը կդիմի համապատասխան մարմիններին նշված հորատանցքերը կապարակնքելու առաջարկությամբ։ «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ը 2024 թվականի ընթացքում հաշվետվությունում նշված հանքավայրերի մասով առանձի-առանձին կներկայացնի առաջարկություններ, որը կքննարկվի լիազոր մարմնի, ինչպես նաև այլ շահագրգրիռ գերատեսչությունների հետ, որից հետո օրենսդրական փոփոխության անհրաժեշտության դեպքում՝ կնախաձեռնի համապատասխան փոփոխությունների իրականացումը «Ընդերքի մասին» ՀՀ օրենսգրքում»։

Հաշվի առնելով վերը նշվածը անհրաժեշտություն է առաջացել ուսումնասիրել շահագործման թույլտվություն ստացած հանքավայրերի լեռնահատկացման ակտով հատկացված տարածքներում ընդերքօգտագործողների և ֆիզիկական անձանց ու կազմակերպությունների միջև կնքված ու պետական գրանցում ստացած վարձակալության պայմանագրերը, ինչը հայցվել է 2024 թվակաի մարտի 13-ի ՀՊ գրությամբ։ Տեղամասերի (հողամասերի), վարձակալության պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը չի տրամադրվել։

Լեռնահատկացման ակտերով առկա կոորդինատներով հողամասերի սեփականատերերի և վարձակալության պայմանագրերի պետական գրանցման մասին ամբողջական տեղեկատվությունը, որը հայցվել է Կադաստրի կոմիտեից, վերլուծելուց հետո հնարավոր կլինի գնահատել առկա վիճակը և դրա համապատասխանությունը ՀՀ գործող օրենսդրությանը այն է՝ «Ընդերքի մասին» ՀՀ օրենսգրքի 17-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը՝ ընդերքի օգտագործման իրավունք ստացած անձը չի կարող սկսել հանքարդյունահանման աշխատանքներն առանց տվյալ տարածքի համապատասխան սեփականատիրոջ համաձայնության կամ հողատարածքի օգտագործման պայմանագրի:

#### Հաշվեքննության օբյեկտի արձագանք

1.	«Պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի կառավարման և անվտանգ օգտագործման» ոլորտում Կառավարության քաղաքականությունը մշակելու ՏԿԵ նախարարությանը վերապահված սույն գործունեության ոլորտը ՏԿԵ նախարարի 2019 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 32-Լ հրամանով վերապահված է Ջրային կոմիտեին։

2.	ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 11-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը պետության բացառիկ սեփականությունն է, որը կարող է տրամադրվել օգտագործման միայն երկրաբանական ուսումնասիրությունների և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակներով: Ընդերքի տեղամասերը չեն կարող լինել առքուվաճառքի, գրավի առարկա կամ օտարվել այլ ձևով:

Օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ ընդերքը, դա հողածածկույթից ներքև, իսկ դրա բացակայության դեպքում` երկրի մակերևույթից, ջրավազանների կամ ջրհոսքերի հատակից ներքև` ըստ խորության տեղադրված երկրակեղևի մասն է, որը մատչելի է ընդերքօգտագործման համար։

Արզականի և Վանաձոր քաղաքի Մոսկովյան 50 հասցեում գտնվող հանքային ջրերի հորատանցքերը ֆիզիկական անձանց կողմից սեփականաշնորհված տարածքներում գտնվելու վերաբերյալ հայտնում ենք, որ նշյալ հորատանցքերը ներկայումս ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված չեն, հետևաբար Օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի պահանջների նկատմամբ որևէ անհամապատասխանություն առկա չէ։

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ՀՀ հողային օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն՝ օգտակար հանածոների արդյունահանման համար հողամասերը տրամադրվում են ընդերքի օգտագործման իրավունք հաստատող փաստաթղթերին համապատասխան: Վերոգրյալից հետևում է, որ նշյալ հորատանցքերից հանքային ջուր արդյունահանելու նպատակով ընդերքօգտագործման իրավունք ձեռք բերելուց հետո, ընդերքօգտագործման իրավունք կրող սուբյեկտը պետք է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարգավորի ընդերքօգտագործման իրավունքի իրականացման համար անհրաժեշտ հողային հարաբերությունները, հաշվի առնելով, որ Օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ ընդերքի օգտագործման իրավունք ստացած անձը չի կարող սկսել հանքարդյունահանման աշխատանքներն առանց տվյալ տարածքի համապատասխան սեփականատիրոջ համաձայնության կամ հողատարածքի օգտագործման պայմանագրի:

#### Հաշվեքննողների մեկնաբանություն

Ըստ էության հաշվեքննության օբյեկտի կողմից ներկայացվել են պարզաբանումներ։ Կադաստրի կոմիտեից հայցված՝ լեռնահատկացման ակտերով առկա կոորդինատներով հողամասերի սեփականատերերի և վարձակալության պայմանագրերի պետական գրանցման մասին տեղեկատվության ստացումից հետո կիրակացվի ուսումնասիրություն հաջորդիվ իրականացվող հաշվեքննության շրջանակներում։

ՀԵՏՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Հաշվեքննիչ պալատի կողմից ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում 2023 թվականի պետական բյուջեի երեք, վեց և ինն ամիների կատարման հաշվեքննության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ եզրակացություններում արձանագրված անհամապատասխանությունների վերացման, առաջարկությունների իրականացման և ընթացիկ եզրակացությանը վերաբերող այլ գրավոր տեղեկատվության տրամադրման ձևաչափ

| Հ/Հ | Արձանագրված անհամապատասխանություններ, այլ փաստեր և ներկայացված առաջարկություններ | Ընդունելի է/ Ընդունելի չէ | Կատարված է/ Ընթացքում է | Հիմնավորումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ԵՐԵՔ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |
| 1.1 | Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների ոլորտի փաստացի իրավիճակի վերաբերյալ արձանագրվել է, որ անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից օդանավակայանի տարածքում տաքսի ծառայության կազմակերպման համար սահմանված կարգով լիցենզիա չի տրամադրվել։ | Ընդունէլի է | Ընթացքում է | 01.08.2023թ. Նախարարության կողմից «ԼԻՄԻՏԼԵՍՍ» ՍՊ ընկերությանը տրամադրվել է անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից օդանավակայանի տաքսի ծառայության կազմակերպման լիցենզիա: Կազմակերպությունը սույն ծառայությունը մատուցում է 24 էլեկտրոմոբիլներով։ Օդանավակայանի տարածքից տաքսի ծառայությունների մատուցման գործընթացը կարգավորելու և ֆիզիկական անձանց կողմից օրենսդրությամբ սահմանված որոշակի չափանիշներին չհամապատասխանող ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումները կանխարգելող միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ և իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները. |
|  |  |  |  | • օդանավակայանի տարածքում տեղորոշվել են այն վայրերը, որտեղ առկա է արգելող կամ երթևեկության որոշակի սահմանափակումներ սահմանող ճանապարհային նշաններով կահավորելու անհրաժեշտություն, • «Տեսալուսանկարահանող էլեկտրոնային համակարգերի կառավարման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետ քննարկվում է օդանավակայանի տարածքը նաև տեսահսկող սարքավորումներով կահավորելու հնարավորությունը, • իրականացված ստուգայցի ընթացքում օդանավակայանի տարածքից ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ֆիզիկական անձանց իրազեկվել է առ այն, որ ապօրինի ուղևորափոխադրումներ իրականացնող սուբյեկտների նկատմամբ հաջորդիվ պարեկային ծառայության և տեսչական մարմնի կողմից կկիրառվի օրենսդրությամբ սահմանված վարչարարություն, • ՔՏՀԱ տեսչական մարմնի Երևանի տարածքային բաժնի տրանսպորտային անվտանգության բաժանմունքը ապահովում է օդանավակայանի տարածքում ապօրինի ուղևորափոխադրումները կանխարգելող պարբերական միջոցառումների իրականացում։ |
| 1.2 | Նախարարությանը վերապահված լիազորությունների վերաբերյալ արձանագրվել է, որ չի ապահովվել համագործակցություն ՀՀ ոստիկանության հետ, որի հետևանքով Նախարարությունը չի ստացել տեղեկատվություն ուժը կորցրած/անվավեր ավտոմոբիլների տեխնիկական անձնագրերի վերաբերյալ, ինչը, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 11-ի թիվ 1471-Ն որոշման համաձայն հանդիսանում է ֆիզիկական անձանց կողմից մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների իրականացման լիցենզիա ստանալու պարտադիր պայման: | Ընդունէլի է | Ընթացքում է | ՀՀ ոստիկանության հետ հաշվետվողականության և տվյալների փոխանակման գործընթացը կանոնակարգելու նպատակով «ԷԿԵՆԳ», ՏԿԵՆ, Ոստիկանություն, ՔՏՀԱ տեսչական մարմին և ՊԵԿ համագործակցության ձևաչափով նախագծվում է լիցենզիաների միասնական էլեկտրոնային համակարգում ապահովել նշված գերատեսչությունների միջև տվյաների էլեկտրոնային եղանակով փոխանակումը: 01.09.2024թ.-ից ուժի մեջ են մտնում էլեկտրոնային հարթակներով և ֆիզիկական անձանց կողմից մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներին վերաբերող նոր կարգավորումները, որոնց համաձայն՝ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներ կարող են իրականացնել այն կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը կամ ֆիզիկական անձինք, որոնք միացել են հարկային մարմնի էլեկտրոնային համակարգին։ Էլեկտրոնային հարթակով ուղևորափոխադրման ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները կամ անհատ ձեռնարկատերերը լիազոր մարմնին և հարկային մարմնին առցանց տրամադրում են տվյալների բազայի հասանելիություն ձևակերպված պատվերների մասով տեղեկատվությանը, այդ թվում՝ փոխադրողի վարորդական իրավունքի վկայականի և տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական անձնագրի վերաբերյալ: ՊԵԿ կողմից իրականացվում են նշված համակարգի ստեղծման աշխատանքները։ Այդ համակարգերի գործարկումից և մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնողների վերաբերյալ հստակ տվյալների հավաքագրումից հետո կգործարկվեն մեխանիզմներ նշված խնդրի կարգավորման համար։ Քննարկվել է նաև թվային համակարգերի միջոցով ինքնաշխատ տարբերակով այն իրականացնելու հնարավորությունը։ |
| 1.3 | Նախարարությանը վերապահված լիազորությունների վերաբերյալ արձանագրվել է, որ չի ապահովվել համագործակցություն ՊԵԿ-ի հետ, որի հետևանքով վարչությունը չի ստացել տեղեկատվություն ոլորտում տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրում իրականացնող սուբյեկտների վերաբերյալ: Չի կատարվել համադրում, թե նշված ոլորտում գործունեություն ծավալող տնտեսվարող սուբյեկտներից որոնք են լիցենզավորված, որոնք՝ ոչ: | Ընդունէլի է | Ընթացքում է | Նախարարությունը 2023 թվականի սեպտեմբերին ՊԵԿ-ի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության արդյունքում՝ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող սուբյեկտների վերաբերյալ տվյալների փոխանակմամբ ՊԵԿ կողմից իրականացվել է համապատասխան վարչարարություն, որի հետևանքով մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների լիցենզավորման գործընթացը ակտիվացել է: Եթե 2023 թվականի առաջին եռամսյակում տրամադրվել էր մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման 1 լիցենզիա, ապա հաշվեքննության առաջարկությունների իրականացման արդյունքում 2023 թվականի ընթացքում տրամադրվել են 73 լիցենզիաներ՝ 69-ը ֆիզիկական անձի և 4 ը` կազմակերպության: ՊԵԿ-ի հետ համագործակցության արդյունքում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների լիցենզավորումը շարունակվում է նաև 2024 թվականին, որի արդյունքում լիցենզավորվել է ևս 4 կազմակերպություն։ |
| 1.4 | Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ էլեկտրոնային բազաներում և գրանցամատյաններում ներկայացված չեն տեղեկություններ ավտոմոբիլների՝ ուժը կորցրած/անվավեր տեխնիկական անձնագրերի, վարորդների անձնագրերի և վարորդական վկայականների վերաբերյալ, որոնք հանդիսանում են պարտադիր պայման մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուդևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզիա ստանալու համար։ | Ընդունէլի է | Ընթացքում է | Արձանագրված խնդրի կարգավորման նպատակով Նախարարության կողմից մշակվել են էլեկտրոնային հարթակների միջոցով ուղևորների փոխադրման գործունեության ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել են 08.12.2023թ.-ին։ |
| 1.5 | Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ Նախարարության կողմից չեն ներկայացվել ապացույցներ՝ ՀՀ ոստիկանություն հետ համագործակցության մասով՝ տեխնիկական զննություն չանցած տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ հարցումներ իրականացնելու վերաբերյալ։ | Ընդունէլի է | Ընթացքում է | Արձանագրված խնդրի կարգավորման նպատակով քննարկումներ են կազմակերպվել ՀՀ ՆԳՆ պարեկային ծառայության և ՃՈ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Խնդրի վերջնական կարգավորումը նախատեսված է տեխնիկական զննության միասնական շտեմարանի գործարկմամբ։ Ներկայումս աշխատանքներ են իրականացվում «Գնումների մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածով նախատեսված երկու փուլով մրցույթի ընթացակարգով էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծման ուղղությամբ։ Մրցութային գործընթացի իրականացման համար գրությամբ Նախարարությունը դիմել է շահագրգիռ մարմիններին՝ գնահատող հանձնաժողով ստեղծելու և մրցույթ հայտարարելու համար։ |
| 1.6 | Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ ինչպես 2023 թվականին, այնպես էլ նախորդ տարիներին, ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գովազդի տեղադրման թույլտվությունների տրամադրման դիմաց գանձվող ճանապարհային հարկը, որպես պլանային ցուցանիշ, ընդգրկված չէ եկամուտների ծրագրային ցուցանիշներում։ | Ընդունէլի է | Կատարված է | Երեք ամիսների հաշվեքննության արդյունքում ՀՀ միջպետական և հանրապետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին գովազդի տեղադրման համար գանձվող ճանապարհային հարկը, որպես պլանային ցուցանիշ, ներառվել է Նախարարության եկամուտների գծով 2024 թվականի ծրագրային ցուցանիշներում և բյուջետային կանխատեսումների կազմման գործընթացում: |
| 1.7 | Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ համայնքների ղեկավարները տվել են համաձայնություն այն մասին, որ չեն առարկում տվյալ տեղամասում գովազդային վահանակ տեղադրելուն, սակայն դրանք չեն տեղադրվել և համապատասխան հողերի վարձակալության պայմանագրեր չեն կնքվել։ Լիազոր մարմնի կողմից չտեղադրված վահանակների թույլտվություններն ուժը կորցրած չեն ճանաչվել։ Արդյունքում, գովազդային վահանակների տեղադրման դիմաց ճանապարհային հարկ չի վճարվել, իսկ տրամադրված տարածքների դիմաց վարձավճարներ չեն ստացվել։ | Ընդունէլի է | Ընթացքում է | Գույքագրվել են գովազդային վահանակների տեղադրման թույլտվություն ստացած, սակայն չտեղադրված գովազդային վահանակները: Նախարարության կողմից նախապատրաստվել են վերը նշված թույլտվություններն ուժը կորցրած ճանաչելու հնարավոր գործընթաց նախաձեռնելու իրավական հիմքերը։ Նախապատրաստվում է շրջանառել օրենսդրական փոփոխություն հետևյալ նախնական բովանդակությամբ՝ «Լիազոր մարմնի կողմից մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը տրամադրված գովազդային վահանակի տեղադրման թույլտվությունը համարվում է ուժը կորցրած, եթե սույն որոշումը ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում կազմակերպությունը չի դիմում տեխնիկական պայմանների համապատասխանության ակտ ստանալու համար կամ ստանալուց հետո 6 ամսվա ընթացքում չի տեղադրում գովազդային վահանակը»։ |
| 1.8 | Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա տեղադրված գովազդային վահանակների եռամսյակային կտրվածքով գույքագրում 2023 թվականի 1-ին եռամսյակում չի իրականացվել։ | Ընդունելի է | Կատարված է | Նախարարության կողմից ներկայացված տեղեկատվության համաձայն՝ համայնքների խոշորացման գործընթացով պայմանավորված՝ իրականացվում են ՀՀ միջպետական և հանրապետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին տեղադրված գովազդային վահանակների քարտեզագրումը և ըստ պատկանելության առանձնացումը, որի հետևանքով միաժամանակ ճշգրտվում և վերաբաշխվում են գովազդային վահանակների տեղադրման համար գովազդակիր կազմակերպությունների կողմից վճարվող հարկատեսակի՝ համայնքային (որպես տեղական տուրք) և պետական բյուջե (որպես ճանապարհային հարկ) վճարումների համամասնությունը: Գովազդային վահանակների նկատմամբ իրականացվող գույքագրման և հավաքագրված համապատասխան տեղեկատվությունը վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմնին տրամադրելու գործառույթի շրջանակում Նախարարությունն ապահովել է ՔՏՀԱ տեսչական մարմնի հետ համագործակցությունը՝ վարչական վերահսկողության և ապօրինի տեղադրված վահանակների ապամոնտաժման համար: |
| 1.9 | Առաջարկվել է նախաձեռնել օրենսդրական կարգավորում, որով կարգելվի առանց լիցենզիայի «անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում» առցանց հարթակների միջոցով ծառայությունների մատուցումը։ Առցանց հարթակներով տաքսի ծառայություններ մատուցողների և Նախարարության միջև ներդնել հաշվետվողականության մեխանիզմ, ոլորտի կարգավորման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Ռեեստրի հետ կապված ձեռնարկել քայլեր գործող ծրագրային համակարգի բարելավման և առկա խնդիրների վերացման ուղղությամբ։ | Ընդունելի է | Կատարված է | Նախարարության կողմից մշակվել են էլեկտրոնային հարթակների միջոցով ուղևորների փոխադրման գործունեության ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել են 08.12.2023թ.-ին և ուժի մեջ են մտնում 01.09.2024թ.-ից։ Ըստ նոր կանոնակարգման՝ էլեկտրոնային հարթակներով իրականացված յուրաքանչյուր ծառայության ընդհանուր արժեքից գանձվում է տուրք՝ ըստ տարիների աճման միտմամբ։ Ուղևորափոխադրումների շուկայում էլեկտրոնային հարթակներից դուրս գործող տաքսիների քանակական ցուցանիշների և գործունեության կանոնակարգման անհրաժեշտության վերաբերյալ ամբողջական, հավաստի և լիարժեք փորձագիտական հետազոտություն ըստ Նախարարության կողմից ներկայացված տեղեկատվության՝ կարող է իրականացվել էլեկտրոնային հարթակների միջոցով ուղևորների փոխադրման գործունեության ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մարդատար ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրման ծառայությունների պատվերների գրանցման և փոխանցման հարթակների բազաների հասանելիության և դրանց միջոցով ուղևորափոխադրում իրականացնողների թվաքանակի վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն ունենալու պայմաններում։ Գործող ծրագրային համակարգի և առկա խնդիրների վերացման նպատակով աշխատանքներ են իրականացվում «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ի հետ։ |

| 2 | ՎԵՑ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Առաջարկություն 1. Ապահովել ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գովազդի տեղադրման թույլտվությունների տրամադրման դիմաց գանձվող ճանապարհային հարկի՝ որպես պլանային ցուցանիշ, եկամուտների ծրագրային ցուցանիշներում ընդգրկումը։ | Ընդունելի է | Կատարված է | ՀՀ ֆինանսների նախարարին ուղղված թիվ ԳՍ/23.1/25068-2023 գրությամբ Նախարարության կողմից ներկայացվել է 2024–2026թթ. գանձվելիք պետական տուրքի գումարների և համապատասխան քանակական տվյալների վերաբերյալ (Ձև Ե1) տվյալները, համաձայն որի՝ գովազդային վահանակներից գանձվող ճանապարհային հարկը 2024-2026 թվականների համար նախատեսվել է տարեկան 30,000.0 հազ դրամի չափով։ |
| 2.2 | Առաջարկություն 2. Ձեռնարկել միջոցներ՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գովազդի տեղադրման թույլտվություն ստացած, սակայն գովազդային վահանակներ չտեղադրված դեպքերի հայտնաբերման նպատակով։ | Ընդունելի է | Ընթացքում է | Նախատեսվում է շրջանառել օրենսդրական փոփոխություն հետևյալ նախնական բովանդակությամբ՝ «Լիազոր մարմնի կողմից մինչև 30.09.2021թ.-ը տրամադրված գովազդային վահանակի տեղադրման թույլտվությունը համարվում է ուժը կորցրած, եթե սույն որոշումը ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում կազմակերպությունը չի դիմում տեխնիկական պայմանների համապատասխանության ակտ ստանալու համար կամ ստանալուց հետո 6 ամսվա ընթացքում չի տեղադրում գովազդային վահանակը»։ |
| 2.3 | Առաջարկություն 3. Ձեռնարկել միջոցներ՝ 01.04.2023թ. դրությամբ առկա 3,528.9 հազ. դրամ ապառքների գանձման ուղղությամբ։ | Ընդունելի է | Կատարված է | Նախարարության երեք ամսվա հաշվեքննությամբ արձանագրված 3,528.9 հազար դրամ ապառքը գանձվել է: |
| 2.4 | Առաջարկություն 4. Ձեռնարկել միջոցներ՝ «Երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման և սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման» համակարգի տեղակայումը Նախարարությանը պատկանող սերվերում ապահովելու ուղղությամբ։ | Ընդունելի է | Ընթացքում է | Նախարարության կողմից ներկայացված տեղեկատվության համաձայն՝ Նախարարությանը պատկանող սերվերի հզորությունը չի բավարարում վերը նշված համակարգերի տեղակայման և գործարկման համար։ Գործող սերվերով իրականացվում է Նախարարության ընթացիկ գործունեությանն առնչվող ծրագրային ապահովումը։ Սերվերի վրա այլ ծրագրային համակարգերի տեղակայման դեպքում կխաթարվի սերվերի անխափան աշխատանքը։ Հաշվի առնելով նշված խնդիրը՝ Նախարարությունն «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ի հետ քննարկում է արդեն իսկ առկա ծրագրային համակարգերն ընկերության սերվերի վրա տեղակայելու հարցը։ Նախարարությունը երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման և սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման համակարգերը ստեղծող «Լոկատոր» ՓԲԸ-ից ստացել է համակարգերի տեխնիկական պարամետրերի վերաբերյալ «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ի կողմից պահանջվող տեղեկատվությունը և 2024 թվականի մարտի 27-ին համապատասխան գրությամբ դիմել է «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ին՝ ծրագրային համակարգերը, այդ թվում՝ երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման և սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման համակարգերն իրենց սերվերային տիրույթ փոխանցելու գործընթացը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնելու համար։ |

| 3 | ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Առաջարկություն 1. Գույքագրել ՀՀ ընդհանուր օգտագործման միջպետական, հանրապետական նշանակության պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին գովազդային վահանակների տեղադրման թույլտվություն ստացած, սակայն չտեղադրված գովազդային վահանակները։ Քննարկել վերը նշված թույլտվություններն ուժը կորցրած ճանաչելու հնարավոր գործընթաց նախաձեռնելու իրավական հիմքերը։ | Ընդունելի է | Ընթացքում է | Նախարարության կողմից ՀՀ հանրապետական և միջպետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին տեղադրված գովազդային վահանակների ըստ պատկանելիության առանձնացման և գույքագրման աշխատանքների ընթացքում արձանագրվել են ապօրինի տեղադրված 267 գովազդային վահանակներ: Ապօրինի տեղադրված գովազդային վահանակների սեփականատերերին հայտնաբերելու և նրանց պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով Նախարարությունը գրավոր դիմել է ՔՏՀԱ տեսչական մարմնին: |
| 3.2 | Առաջարկություն 2. Ձեռնարկել միջոցներ՝ 01.07.2023թ. դրությամբ առկա 7,187.1 հազ. դրամ ապառքների գանձման ուղղությամբ։ | Ընթացքում է | Ընթացքում է | Նախարարության կողմից գովազդակիր կազմակերպություններին առաքվել են ավելի քան 100 գրություններ՝ ՀՀ ավտոմոբիլային ճանապարհներին գովազդ տեղադրելու համար ճանապարհային հարկի դրույքաչափերի և վճարման կարգի վերաբերյալ։ Եթե 30.09.2023թ.-ի դրությամբ հավաքագրված գովազդային վահանակների ճանապարհային հարկը կազմել է 36,380.1 հազ. դրամ, իսկ ապառքը՝ 8,064.5 հազ. դրամ, ապա 31.12.2023թ.-ի դրությամբ հավաքագրված գովազդային վահանակների ճանապարհային հարկը կազմել է ավելի քան 55 մլն դրամ, իսկ ապառքը՝ շուրջ 3 մլն ՀՀ դրամ: Ամփոփվել են 2023 թվականի ընթացքում գովազդային վահանակների տեղադրման համար ճանապարհային հարկի գանձումները և մինչև 10.04.2024թ.-ը սույն հարկատեսակի ապառքները գանձելու համար կկիրառվի օրենսդրությամբ սահմանված վարչարարություն: |
| 3.3 | Հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի հունվարի 30-ի թիվ 27-Ն հրամանի հավելվածով սահմանված՝ Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում հիմնական միջոցների արժեքը 152,102.4 հազ. դրամի չափով պակաս է ներկայացվել։ | Ընթացքում է | Կատարված է | 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, հաշվի առնելով նաև Հաշվեքննիչ պալատի կողմից 9 ամսվա իրականացրած հաշվեքննության արդյունքները, կատարվել է շենքերի և հողամասերի արժեքի վերահաշվարկ և կազմել՝ 243,129.97 հազ. դրամ կամ կադաստրային արժեքով գնահատվածից 152,102.0 հազ. դրամով ավելի: |

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը.

Ձեռնարկել միջոցներ՝

- Գնման պայմանագրերի գծով կատարողական փաստաթղթերի՝ գնումների PPCM համակարգ մուտքագրման ուղղությամբ՝ դրանով իսկ ապահովելով գնումների թափանցիկության և հրապարակայնության սկզբունքները։

- Ճանապարհային գծանշումների որակի պատշաճ հսկողություն  ապահովելու ուղղությամբ։

- Ճանապարհների պահպանման աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրերում և դրանց անբաժանելի մաս կազմող՝ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին համաձայնագրերում, ինչպես նաև հանձնման-ընդունման արձանագրություններում պահպանության ենթակա ճանապարհահատվածների տեղամասերի նշակետերի լրացման պահանջի պահպանման ուղղությամբ, ինչը հնարավորություն կընձեռի փաստացի պահպանված և սպասարկված ճանապարհահատվածները նույնականացնել։

- Թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/3Շ պայմանագրի շրջանակներում կատարված 56,126.5 հազ. դրամի խմելու և ոռոգման խողովակների փոխարինման, ջրագծերի վերակառուցման, գազատարի վերատեղադրման աշխատանքների մասով կատարված վճարումների՝ սեփականատերերից պետական բյուջե վերադարձնելու ուղղությամբ։

- «Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների բնագավառում լիցենզավորված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվական բազա» և «Համայնքների/բնակավայրերի վարչական տվյալների շտեմարանի հարթակ» համակարգչային ծրագրերը հաշվեկշռում հաշվառելու ուղղությամբ։

- Նախարարության կողմից շահագործվող բոլոր թղթային գրանցամատյանները թվայնացնելու և ըստ անհրաժեշտության՝ դրանց առարկաներին վերաբերելի տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային այլ համակարգերի հետ տեղեկատվության փոխանակման ինքնաշխատ մեխանիզմներ ներդնելու ուղղությամբ։

- Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության շրջանակներում «Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության միասնական շտեմարան (inspect.am)» համակարգի և երթևեկության անվտանգությանը վերաբերելի այլ էլեկտրոնային համակարգերի միջև ինքնաշխատ եղանակով տեղեկատվության փոխանակման միջավայր ստեղծելու ուղղությամբ։

- Տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերին/շահագործողներին տեխնիկական զննության ժամկետները պահպանելու անհրաժեշտության վերաբերյալ ծանուցումների ինքնաշխատ համակարգի ներդրման ուղղությամբ։

- էլեկտրոնային համակարգերը Նախարարության գործառույթներն ապահովող բիզնես գործընթացներին առավելագույնս համապատասխանեցնելու և դրանցում լուսապատճենների ու թվային մշակման համար ոչ պիտանի այլ տեղեկատվությունը թվայնացնելու ուղղությամբ՝ թվայնացման բոլոր առավելություններն օգտագործելու նպատակով։

- Ընթացիկ եզրակացությունում ներկայացված վերոնշյալ առաջարկությունների հիման վրա մշակել և հաստատել միջոցառումների ծրագիր, որը կպարունակի յուրաքանչյուր միջոցառման համար պատասխանատու ստորաբաժանում(ներ)ը և միջոցառման կատարման ժամանակացույցը։

Հաշվեքննիչ պալատի անդամ՝

Հ.ՄԻՀՐԱՆՅԱՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

#### Հավելված 1 – 2023 թվականի բյուջեի տարեկան պլանից հանված միջոցառումների վերաբերյալ

հազ. դրամ

| Միջոցառում | Միջոցառման անվանում | Տարեկան պլան | Տարեկան ճշտված պլան | Նախարարության կողմից ներկայացված հիմնավորումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1049-21017 | Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում | 7,933,969.10 | - | Ֆինանսավորող բանկերի կողմից հավելյալ պահանջների ներկայացմամբ, բանկերի հետ քննարկումների, բանակցությունների և բանկերի կողմից համաձայնեցման գործընթացի երկարաձգմամբ պայմանավորված |
| 1157-12029 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում | 1,152,061.20 | - |  |
| 1157-12030 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն | 3,040,325.50 | - |  |
| 1232-12001 | Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ | 785,160.00 | - |  |
| 1167-11006 | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW)) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր | 156,482.30 | - | Միջոցառման իրականացման կապալառուների ընտրության մրցութային գործընթացի երկարաձգմամբ պայմանավորված, խորհրդատվական աշխատանքները չեն իրականացվել: Գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային գործընթացը երկարաձգվել է, կապված մրցութային փաստաթղթերի պատրաստման, բանկի հետ համաձայնեցման գործընթացի երկարաձգման հետ |
| 1167-32006 | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ | 790,538.40 | - |  |
| 1040-32009 | Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում | 464,029.50 | - | Խորհրդատուների ընտրությունը կայացել է ուշացումով։ ՎԶԵԲ-ի կողմից միջազգային խորհրդատուներն ընտրվել և աշխատանքները սկսել են 2023 թվականի հուլիս ամսին։ Մարզային այցելությունները և տեղեկատվության հավաքագրման աշխատանքներն իրականացվել են օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Գոտիավորված տարածքների տեխնիկատնտեսկան ուսումասիրություններ 2023 թվականին չեն կատարվել |
| 1049-21019 | Վթարային իրավիճակներում արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի ավտոմատացված համակարգերի ներդրում | 900,000.00 | - | Նախատեսվել էր աշխատանքներ իրականացնել ՀՀ-ում վթարների դեպքում արագ արձագանքման համակարգի ներդրման ուղղությամբ, ինչը հնարավորություն կտար վթարի դեպքում արբանյակային կապի միջոցով ապահովել արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների փոխհամաձայնեցված գործողությունների իրականացումը և, որպես արդյունք, վթարի հետևանքները հնարավորինս նվազագույնի հասցնելը։ ՀՀ-ում վթարների դեպքում արագ արձագանքման համակարգի ներդրման հարցը քննարկվել է տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդի նիստում, որի արդյունքում համակարգի ներդրման գործընթացի ժամկետը մեկ տարով երկարաձգվել է՝ հաշվի առնելով համակարգի ներդրման տեխնիկական և ծրագրային ապահովման հետ կապված հիմնախնդիրները։ |
| 1049-11003 | Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի կարգավորում | 11,777.00 | - | Գնման գործընթացը ավարտին չի հասցվել։ Նախաձեռնվել է նոր մրցույթ։ |
| 1049-31002 | Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրում | 50,000.00 | - | Գնման գործընթացը ավարտին չի հասցվել։ Սարքավորումների ձեռքբերումը նախատեսվել է իրականացնել մինչև 2024 թվականի ապրիլի 29-ը։ |
| 1212-12003 | Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին | 973,672.60 | - | Միջոցառումը բաշխվել է համապատասխան մարզպետարանների և Ջրային կոմիտեի միջև՝ 82 բնակավայրերին գազի, էլեկտրաէներգիայի և ոռոգման ջրի սակագնի մասնակի փոխհատուցման և անշարժ գույքի հարկի ամբողջական փոխհատուցման համար։ |

#### Հավելված 2 - 2023 թվականի բյուջեի տարեկան ճշտված պլանով կատարված նվազեցումների վերաբերյալ

հազ. դրամ

| Միջոցառում | Միջոցառման անվանում | Տարեկան պլան | Տարեկան ճշտված պլան | Փաստ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1049-21012 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր | 14,135,031.20 | 5,355,972.50 | 5,253,924.34 |
| 1049-21006 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2 | 11,042,753.40 | 6,401,606.20 | 6,454,995.20 |
| 1157-12014 | Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր | 486,000.00 | 470,900.00 | 295,252.50 |
| 1049-11016 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում | 2,800,000.00 | 25,142.50 | 25,000.00 |
| 1049-11001 | Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ | 8,401,672.20 | 6,962,268.40 | 6,516,462.00 |
| 1049-21011 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 | 3,073,000.10 | 1,943,000.10 | 1,829,720.51 |
| 1040-32004 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր | 1,662,529.00 | 591,529.00 | 474,836.64 |
| 1232-32001 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվողհանրային շենքերում էներգախնայողության բարեավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգման աշխատանքներ | 453,925.70 | 81,206.40 | 79,962.71 |
| 1157-12028 | Արևելյան Եվրոպայի էներգախնյողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինասական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր | 2,042,636.40 | 1,694,283.30 | 1,694,283.22 |
| 1019-12001 | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ | 333,959.80 | 137,864.00 | 136,205.43 |
| 1146-12013 | Սոցիալական որոշ խմբերի 1.5-5 տարեկան երեխաների նախադպրոցական կրթության ապահովում | 1,043,106.90 | 745,542.60 | 306,837.90 |
| 1157-12012 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում | 245,527.80 | 151,062.00 | 136,420.64 |
| 1157-12017 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր | 376,883.80 | 116,963.50 | 116,962.94 |
| 1157-12006 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրին պետական աջակցություն | 600,000.00 | 364,000.00 | 229,014.26 |
| 1232-11001 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգախնայողության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում | 53,704.40 | 36,618.90 | 34,345.43 |
| 1049-21008 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր | 144,254.00 | 14,061.00 | 10,638.74 |
| 1157-12013 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում | 69,508.70 | 34,508.70 | 23,867.78 |
| 1049-11007 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում | 264,450.00 | 149,160.00 | 139,446.99 |
| 1049-11009 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2) | 310,000.00 | 203,555.50 | 203,555.40 |
| 1157-12018 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ) | 188,441.90 | 94,524.30 | 94,522.95 |
| 1157-12016 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր | 95,553.90 | 9,492.20 | 9,492.17 |
| 1049-11011 | Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3) | 295,234.00 | 244,030.00 | 241,263.88 |
| 1040-12002 | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր | 133,956.10 | 73,356.10 | 71,264.86 |
| 1049-11017 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում | 1,235,456.00 | 200,000.00 | 183,761.80 |
| 1019-12004 | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում: | 5,533,137.70 | 3,377,981.70 | 3,319,249.20 |
| 1049-21009 | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3 | 2,884,791.20 | 2,817,481.20 | 2,990,491.51 |
| 1049-11012 | Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում | 5,127,970.00 | 2,944,241.90 | 2,931,847.97 |
| 1148-11005 | Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում | 13,440.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |

#### Հավելված 3 - Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ամառային ընթացիկ պահպանման աշխատանքների համընկնումների վերաբերյալ

| Ավտոճանապարհի կոդ և անվանում | Հիմնանորոգում / միջին նորոգում / վերակառուցում |  |  |  | Ընթացիկ ամառային սպասարկում |  |  |  | Նշակետի համընկնում (կմ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Պայմանագրի համար | Պայմանագրի ամսաթիվ | Կատարման ժամկետ (օր) | Նշակետ (կմ) | Պայմանագրի համար | Նշակետ (կմ) | Ամառային սպասարկման գումար (ՀՀ դրամ) | Այդ թվում՝ նշակետի համար (ՀՀ դրամ) |  |
| Մ-16, /Մ-4/ - Ոսկեպար - Նոյեմբերյան - /Մ-6/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/2Շ | 24/05/23 | 200 | 0,07-7,0 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-31 | 0-12,8 | 6,569,869 | 3,556,968 | 6.93 |
| Հ-1, Վ. Պտղնու տրանսպորտային հանգույց - Ջրաբեր-Հրազդան -Հրազդանի քրեակատարողական հիմնարկ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/2Շ | 24/05/23 | 200 | 33,5-37,7 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-21 | 21,7-42,5 | 5,458,579 | 1,102,213 | 4.20 |
| Հ-4, Երևան - եղվարդ - Արագյուղ - Հարթավան - /Մ-3/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ (Երնջատափ գյուղը շրջանցող հատված) | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/2Շ | 24/05/23 | 200 | 33,5-34,8 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-1 | 28-41,2 | 10,739,969 | 1,057,724 | 1.30 |
| Հ85, /Հ-1/ - Հրազդան - /Հ-55/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/2Շ | 24/05/23 | 200 | 1,6-3,3 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-21 | 0-7,6 | 8,180,667 | 1,829,886 | 1.70 |
| Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/5Շ | 28/04/23 | 180 | 297,8-301,82 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-28 | 278,1-330,8 | 33,580,886 | 2,561,578 | 4.02 |
| Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/5Շ | 28/04/23 | 180 | 301,82-311,25 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022Ս-28 | 278,1-330,8 | 33,580,886 | 6,008,876 | 9.43 |
| Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/17Շ | 29/06/23 | 150 | 39,5-45,3 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-4Ս-1 | 39,5-53,3 | 7,082,225 | 2,976,587 | 5.80 |
| Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/22Շ | 07/07/23 | 330 | 17,53-18,2 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-9 | 10,4-34,4 | 18,383,401 | 536,183 | 0.70 |
| Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/22Շ | 07/07/23 | 330 | 25,593-29,385 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-9 | 10,4-34,4 | 18,383,401 | 2,910,705 | 3.80 |
| Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/22Շ | 07/07/23 | 330 | 32,675-33,833 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-9 | 10,4-34,4 | 18,383,401 | 919,170 | 1.20 |
| Հ-28, /Հ-55/ Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/25Շ | 28/07/23 | 150 | 2-16,985 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-21 | 0-32,0 | 2,151,922 | 1,007,704 | 14.99 |
| Հ-28, /Հ-55/ -Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/25Շ | 28/07/23 | 150 | 19-32,2 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-21 | 0-32,0 | 2,151,922 | 887,667 | 13.20 |
| Մ-4 Երևան-Սևան-Իջևան–ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/28Շ | 28/07/23 | 120 | 12,747-26,0 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-10 | 10,3-39,5 | 26,682,307 | 12,110,295 | 13.25 |
| Մ-12, /Մ-2/ (Գորիս) – ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/38Շ | 23/10/23 | 170 | 0-4,0 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-27 | 0-28,5 | 10,713,618 | 1,503,665 | 4.00 |
| Հ-13, /Մ-3/ (Վաղարշապատ) - Մասիս - /Մ-2/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ | 21․03․2023 | 125 | 10,3-15,3 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-6 | 6,65-18,45 | 6,407,614 | 2,715,091 | 5.00 |
| Հ-1, Վ. Պտղնու տրանսպորտային հանգույց - Ջրաբեր-Հրազդան -Հրազդանի քրեակատարողական հիմնարկ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ | 15/06/23 | 310 | 21,7-24,0 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-21 | 21,7-42,5 | 24,408,950 | 2,699,066 | 2.30 |
| Հ-3, Երևան (Ջրաշխարհ, Մ-4-ի հետ հատման տեղ)-Գառնի –Գեղարդի վանք հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ | 15/06/23 | 310 | 33,5-38,1 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-10 | 10,77-38,1 | 37,650,505 | 6,337,077 | 4.60 |
| Հ-7,/Հ-5/ - Կարենիս - Չարենցավան /Հ-1/ (Ֆանտան) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ | 15/06/23 | 310 | 7,58-10,2 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-10 | 0-13,0 | 18,734,431 | 3,775,708 | 2.62 |
| Հ-28,/Հ-55/ - Ջրառատ – Մեղրաձոր - Հանքավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ | 15/06/23 | 310 | 17-19 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-21 | 0-32,0 | 2,151,922 | 134,495 | 2.00 |
| Մ4, Երևան - Սևան - Իջևան – Ադրբեջանի Հանրապետության սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ | 15/06/23 | 310 | 144,24-148,2 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-31 | 111,7-148,2 | 34,849,218 | 3,780,901 | 3.96 |
| Հ-30, /Մ-4/ - Ճամբարակ - /Մ-14/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/23Շ | 14․03․2023 | 190 | 32-35 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-14 | 10,1-55,2 | 72,799,850 | 4,842,562 | 3.00 |
| Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/35Շ | 16/01/23 | 300 | 77,35-82,0 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-7 | 47,3-91,5 | 32,341,247 | 3,402,416 | 4.65 |
| Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/35Շ | 16/01/23 | 300 | 131,5-139,0 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-35 | 134,6-167,6 | 12,679,225 | 1,690,563 | 4.40 |
| Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/35Շ | 16/01/23 | 300 | 142-150,7 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-35 | 134,6-167,6 | 12,679,225 | 3,342,704 | 8.70 |
| Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/35Շ | 16/01/23 | 300 | 182,532-190,0 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-26 | 167,6-219,6 | 44,614,812 | 6,407,373 | 7.47 |
| Մ-11, Մարտունի - Վարդենիս - ԼՂՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/35Շ | 16/01/23 | 300 | 25,5-29,2 | ՃԴ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022-Ս-13 | 20,7-56,2 | 48,897,886 | 5,096,399 | 3.70 |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  | 550,257,938 | 83,193,576 | 136.92 |

#### Հավելված 4 - Հանձնման-ընդունման արձանագրության նմուշ

#### Հավելված 5 - Նախարարության կողմից շահագործվող տեղեկատվական շտեմարանների վերաբերյալ

| Շտեմարանի/էլ. համակարգի անվանումը | Շտեմարանի հակիրճ նկարագրությունը | Տեսակը, ներդրման ամսաթիվը | Շտեմարանի կիրառմամբ իրականացվող գործընթացների/ գործառույթների հակիրճ նկարագրություն |
| --- | --- | --- | --- |
| Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակ (ՔԾՏՀ) | Հարթակում գրանցվում են Նախարարության աշխատակիցների վերաբերյալ անձնական և աշխատանքային գործունեությանը վերաբերվող բոլոր տվյալները։ | Էլեկտրոնային, 2021 | Քաղաքացիական ծառայության ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր գործառույթները։ |
| ՀԾ ծրագիր | Ծրագրում գրանցվում են Նախարարության աշխատակիցների վերաբերյալ անձնական և աշխատանքային գործունեությանը վերաբերվող տվյալներ։ | Էլեկտրոնային, 2022 | Նախարարության աշխատակիցների ընդունման, ազատման, գործուղման հրամանների, անաշխատունակության թերթիկների և աշխատաժամանակի հաշվակի տեղեկագրերի մուտքագրում ՀԾ ծրագիր։ |
| Գազաբալոնների վկայագրման էլեկտրոնային շտեմարան | Պարունակում է ՀՀ-ում տրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և պարբերական վկայագրման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ | Էլեկտրոնային, 2022 | Գազաբալոնների տեղադրում և վկայագրում իրականացնող լիցենզավորված կազմակերպությունները շտեմարան են մուտքագրում իրենց կողմից իրականացված գազաբալոնների տեղադրման կամ վկայագրման վերաբերյալ տվյալները։ |
| Բեռնափոխադրման թույլտվությունների տրամադրման վերաբերյալ գրանցամատյաններ՝ ըստ թույլտվությունների առանձին տեսակների | Պարունակում են միջպետական պայմանագրերով և ՏՆԵԿ սահմանված միջազգային բեռնափոխադրումների թույլտվությունների տրամադրման տվյալները։ | Թղթային, ըստ տարիների | Գրանցամատյան է մուտքագրվում թույլտվություն ստացած կազմակերպության և տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ տվյալները։ |
| Երթուղային ցանցի մոդելավորման և ճանապարհային ցանցի ակտիվների կառավարման եվ սպասարկման աշխատանքների պլանավորման և վերահսկման համակարգ: | Համակարգում մուտքագրվում են միջմարզային և ներմարզային կանոնավոր երթուղիերի տվյաները: | Էլեկտրոնային, 2019 | Շտեմարանում մուտքագրվում են միջմարզային և ներմարզային կանոնավոր երթուղիերի տվյաները /չվացուցակներ, երթուղու սխեմաներ, տրանսպորտային միջոցների տվյալները, երթուղիները սպասարկող կազմակերպությունների տվյաները/: Շտեմարանի միջոցով կիրականացվի էլեկտրոնային երթակարգավարական ծառայությունը և վերահսկողությունը: Շտերամանի ամբողջական գործարկումից հետո կստեղծվի բջջային հավելված, որի միջոցով երթուղիների վերաբերյալ տեղեկքատվությունը հասավելի կլինի ուղևորներին: |
| Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների բնագավառում լիցենզավորված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվական բազա | Պարունակում է տեղեկություն՝ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների բնագավառում լիցենզավորված անձանց վերաբերյալ։ | Էլեկտրոնային, 2015 | Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների բնագավառում լիցենզիա և ներդիր/ներ/ տրամադրելուց հետո բազա է մուտքագրվում ուղևորոփոխադրումներում ներգրավվող տրանսպորտային միջոցների տվյալները: |
| Միջպետական ոչ կանոնավոր փոխադրումների գրանցամատյան | Պարունակում է ՀՀ-ՌԴ ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրության համար տրամադրված թույլտվությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ | Թղթային, ըստ տարիների | Միջպետական ոչ կանոնավոր փոխադրման թույլտվություն տրամադրելուց հետո գրանցամատյանում արձանագրվում են տրանսպորտային միջոցի և երթուղու վերաբերյալ տվյալները: |
| Ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական մեքենաների և մեխանիզմների, ձյունագնաց, ջրային, երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների կադաստրի վարման գրանցամատյան | Պարունակում է ՀՀ-ում հաշվառված Ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական մեքենաների և մեխանիզմների, ձյունագնաց, ջրային, երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ | Թղթային, 2004 | Տեխնիկան հաշվառելուց և տեխնիկական անձնագիր և համարանիշ տրամադրելուց հետո գրանցամատյանում գրանցվում են տեխնիկայի վերաբերյալ տվյալները: |
| Քաղաքացիներին անվճար երթևեկության իրավունքի վկայականների տրամադրման գրանցամատյան | Պարունակում է քաղաքացիներին անվճար երթևեկության իրավունքի վկայականների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ | Թղթային, ըստ տարիների |  |
| Չմասնատվող բեռ փոխադրող թույլատրելի առավելագույն զանգվածը գերազանցող և (կամ) մեկ սռնու վրա ընկնող բեռնվածքը գերազանցող ծանրաքաշ և (կամ) մեծ եզրաչափերը գերազանցող տրանսպորտային միջոցին մեկանգամյա երթուղու թույլտվության գրանցամատյան | Պարունակում է ՀՀ տարածքով ծանրաքաշ կամ մեծ եզրաչափերով բեռների փոխադրման թույլտվությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ | Թղթային, ըստ տարիների |  |
| www.trade.gov.am, sw.gov.am | «ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային մեկ պատուհան» էլեկտրոնային հարթակում հասանելի «Թույլատվական փաստաթղթեր» (sw.gov.am) էլեկտրոնային համակարգ, որը ներդրվել է ՊԵԿ-ի կողմից: | Էլեկտրոնային, 2015 | ՀՀ կողմից արտաքին առևտրի դեպքում սահմանափակումների ենթակա հանքային հումքի տեսակների և ընդերքի մասին տեղեկատվության արտահանման լիցենզիաներըներկայումս տրամադրվում են ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 2015 թվականի մայիսի 6-ի N 139-Ն և 140-Ն հրամանների համաձայն: |
| Ճանապարհային ցանցի կառավարման համակարգ | Ճանապարհների գույքագրման շտեմարան: Ճանապարհների շահագործման մոնիթորինգի ընթացքի հսկողություն շտեմարան և մոբայլ հավելված: Վերականգնմանը առաջարկվող տնտեսապես հիմնավորված ճանապարհների շտեմարան: Քաղաքացիների իրազեկում ճանապարհների վիճակի վերաբերյալ մոբայլ հավելվածով: Շինարական աշխատանքների վերաբերյալ շտեմարան: | Էլեկտրոնային, 2018-2019 | Ճանապարհային ակտիվների կառավարման մասնագիտական համակարգ։ |
| Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության միասնական շտեմարան (inspect.am) | Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության համակարգ։ | Էլեկտրոնային | Համակարգը տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության միասնական շտեմարան է, որտեղ հաշվառվում են տեխնիկական զննության դեպքերը, լրացվում են դրանց հետ կապված անհրաժեշտ տվյալներ, ինչպես նաև տրամադրում է տեղեկատվություն տրանսպորտային միջոցների մասով առկա ԴԱՀԿ պարտավորությունների և չմարված գույքահարկի վերաբերյալ։ |
| Համայնքների/բնակավայրերի վարչական տվյալների շտեմարանի հարթակ | Շտեմարանը ստեղծվել է համայնքների վարչական տվյալների ամբողջականացման ու թվայնացման, առկա ռեսուրսների ճշգրիտ գույքագրման և էլեկտրոնային հարթակում պահպանման նպատակով։ | Էլեկտրոնային | Հարթակը ներառում է հետևյալ ուղղությունները. ընդհանուր տվյալներ, բնակավայրի սոցիալ-ժողովրդական բնութագիր, սոցիալական խմբեր, մանկատուն, գործազրկություն, զբաղվածություն, միգրացիա, կրթություն, մշակույթ, սպորտ, մամուլ, հեռուստատեսություն, առողջապահություն, շահագործվող և չշահագործվող օգտակար հանածոների հանքավայրեր, բնակավայրի հողային ֆոնդ, բնակավայրի կազմակերպությունները, գյուղացիական տնտեսություններ, գյուղատնտեսական հիմնական ուղղվածությունը (կլաստր), չմշակվող գյուղ․ նշանակության հողերը և պատճառները, քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականություն հանդիսացող չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, հողերի բաշխվածությունն ըստ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, հողերի բաշխվածությունն ըստ տտ-ների, հողի միջին շուկայական գինը, գյուղատնտեսական կենդանիներ, տոհմային անասնաբուծական տնտեսություն, սեփականություն հանդիսացող հակակարկտային կայաններ, գյուղ. նշանակության հողամասերի վարձակալություն, համայնքի սեփականություն հանդիսացող շենք-շինություններ, տրանսպորտ, կապ, ջրամատակարարում, գազաֆիկացում, էլեկտրամատակարարում, համայնքի ղեկավարի կողմից տրված շինարարության թույլտվություններ և աղբահանություն։ |